Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»

за 2017 год

1. Общие положения

Программа разработана на основании приоритетов муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в Комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования «Шушенский район» на период до 2020 года.

В соответствии с приоритетами определены цели программы:

Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Цель 3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В рамках муниципальной программы реализуются три подпрограммы:

«Дороги Шушенского района»;

«Развитие транспортного комплекса Шушенского района»;

«Безопасность дорожного движения в Шушенском районе»

Целевыми показателями реализации программы являются:

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию;

количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам;

увеличение количества детей, приявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Общий объем финансирования программы составляет

162453,105 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 12615,800 тыс. рублей;

в 2015 году – 21884,251 тыс. рублей;

в 2016 году – 40719,456 тыс. рублей;

в 2017 году – 34741,998 тыс. рублей;

в 2018 году – 17497,200 тыс. рублей;

в 2019 году – 17497,200 тыс. рублей;

в 2020 году – 17497,200 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

2.1. Подпрограмма «Дороги Шушенского района»

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном году осуществлялась за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется МКУ «Земля и имущество».

Получателями денежных средств на выполнение мероприятий подпрограммы являются муниципальные образования района.

Мероприятия подпрограммы:

Мероприятие 1.1.: Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Шушенский район» за счет средств дорожного фонда Шушенского района;

Мероприятие 1.2.: Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Шушенского района за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

Мероприятие 1.3.: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Шушенского района за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

Мероприятие 1.4.: Погашение кредиторской задолженности по ремонту дороги за 2015 год за счет средств районного бюджета.

С 2016 года дороги общего пользования местного значения муниципального образования «Шушенский район» были переданы в краевую собственность. С этого времени расходы на содержание дорог за счет средств дорожного фонда Шушенского района не производятся, сбор средств в дорожный фонд Шушенского района не производятся.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых, выполняются в объеме действующих нормативов и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог Шушенского района, на которых, производится комплекс работ по содержанию, составляли по плану 327,8 км. и 100 % соответственно.

Фактически в 2017 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых, выполняются в объеме действующих нормативов и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог Шушенского района, на которых, производится комплекс работ по содержанию, составили 327,6 км. и 100 % соответственно.

Показатель протяженности дорог изменился в связи с уменьшением протяженности дорог в муниципальных образованиях «Поселок Шушенское» и «Сизинский сельсовет».

В отчетном году был проведен ремонт семи автомобильных дорог в трёх муниципальных образованиях района. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 3 км. 68 м.

Погашение кредиторской задолженности по ремонту дороги за 2015 год за счет средств районного бюджета произведено в 2016 году.

Основные целевые индикаторы подпрограммы в отчетном году были выполнены, плановые значения достигнуты.

2.2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Шушенского района»

Важнейшая роль в обеспечении социально-политической и экономической стабильности общества принадлежит автобусному транспорту, с помощью которого осуществляется 100 % перевозок в районе. В настоящее время автобусный транспорт является единственным видом пассажирского транспорта для жителей района как на внутрипоселенческих и межпоселенческих внутрирайонных маршрутах перевозки пассажиров, так и на междугородних маршрутах.

Целью подпрограммы является комплексное развитие транспорта Шушенского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Шушенского района в транспортных услугах.

Для обеспечения транспортной доступности жителей района реализовано следующее мероприятие: предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по маршрутам.

Целевой индикатор подпрограммы, запланированный на отчетный год: количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам – 
270 000 пассажиров.

Фактическое достижение целевого индикатора в отчетном году составило 247 800 перевезенных пассажиров, что составляет 91,8 % от плана.

Плановое значение показателя по перевозке пассажиров не достигнуто из-за снижения покупательной способности населения, которая привела к снижению заполняемости автобусов на маршрутах.

2.3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Шушенском районе»

Целью подпрограммы является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Задачей подпрограммы является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем проведения мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения  детского дорожно-транспортного травматизма.

Целевым индикатором подпрограммы является увеличение количества детей, приявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 15 %.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного и краевого бюджетов.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется отделом ГО ЧС и ПБ, природопользования администрации Шушенского района.

Получатели денежных средств - Управление образования администрации района и Администрация поселка Шушенское.

Мероприятия: подпрограммы:

В течение отчетного года были проведены следующие мероприятия: конкурс проектов по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольных учреждений района, конкурс – соревнование по безопасности дорожного движения «Дорога без опасности», конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», конкурс «Знатоки дорожных правил», тематические викторины, уроки и занятия в школах, училищах, колледже и  дошкольных учреждениях.

В рамках проведения каждого конкурса вручались призы и подарки участникам.

Дополнительно в отчетном году за счет средств краевого бюджета 
(9 480,00 руб.) и софинансирования из районного бюджеты (948,00 руб.) была проведена выдача ученикам первых классов школ района светоотражающих наклеек для одежды в количестве 480 штук.

В отчетном году за счет средств краевого бюджета (217 800,00 руб.) администрацией посёлка Шушенское были нанесены обозначения 7 пешеходных переходов, установлены 30 дорожных знаков.

В отчетном году было проведено 4 конкурса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых прияли участие 1 171 человек (445 чел. – в 2014):

- конкурс «Знатоки правил дорожного движения»;

- конкурс «Я и улица моя»;

- конкурс-соревнование «Безопасное колесо»;

- конкурс «Лучшая агитбригада по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».

Таким образом, основный целевой индикатор подпрограммы в отчетном году был выполнен. Все плановые значения достигнуты.

3. Анализ результативности бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде

3.1. Подпрограмма «Дороги Шушенского района»

На реализацию подпрограммы было запланировано выделение в отчетном году средств в сумме 20773,770 тыс. рублей, в том числе:

средства дорожного фонда Красноярского края на содержание дорог:

– 4170,970 тыс. рублей;

средства дорожного фонда Красноярского края на ремонт дорог:

– 16602,800 тыс. рублей.

Фактическое использование выделенных средств в отчетном году составило 20773,770 тыс. рублей.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составило 100 % от запланированного объема финансирования на отчетный год.

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Степень достижения показателей, % |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети | км | 9,210 | 9,210 | 100 |
|  | % | 2,8 | 2,8 | 100 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 327,8 | 327,6 | 100 Показатель изменился в связи с уменьшением протяженности дорог в МО п. Шушенское и Сизинского сельсовета |
|  | % | 100 | 100 |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, в общей протяженности сети | % | 2,8 | 2,8 | 100 |

Основные целевые индикаторы подпрограммы в отчетном году были выполнены, плановые значения достигнуты.

Результаты реализации подпрограммы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей подпрограммы.

3.2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Шушенского района»

На реализацию подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Шушенского района» было запланировано выделение в отчетном году средств из районного бюджета в размере 13661,000 тыс. рублей.

Фактическое использование бюджетных ассигнований составило 13660,614 тыс. рублей, то есть на 0,386 тыс. рублей меньше запланированного.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Шушенского района» составило 99,997 % от запланированного объема финансирования.

Планировалось на пригородных маршрутах перевезти 270,0 тысяч пассажиров, фактически перевезено 247,8 тысяч пассажиров (91,8 % от плана).

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Степень достижения показателей, % |
| Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам | тыс. пасс. | 270,0 | 247,8 | 91,8 |

Плановый показатель по перевозке пассажиров не достигнут из-за снижения покупательной способности населения, которая привела к снижению заполняемости автобусов на маршрутах.

Однако движение пассажирских автобусов по маршрутам в соответствии с расписанием в течение отчетного года было обеспечено полностью.

Предоставление субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по пригородным маршрутам позволило обеспечить транспортную доступность для населения района с учетом количества рейсов по запланированным автобусным маршрутам в течение отчетного года.

Результаты реализации подпрограммы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей подпрограммы.

3.3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Шушенском районе»

На реализацию подпрограммы в отчетном году было запланировано выделение средств в сумме 307,228 тыс. рублей из районного и краевого бюджетов.

Фактическое использование средств составило 298,228 тыс. рублей.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составило 97,1 % от запланированного объема финансирования на отчетный год.

Экономия в сумме 9,000 тыс. рублей в Управлении образования администрации района возникла по итогам проведения электронных торгов для приобретения призов и подарков.

| Целевой индикатор | Ед. изм. | Отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Степень достижения показателей, % |
| Увеличение количества детей, приявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 15 % | % | 115 | 115 | 100 |

Результаты реализации подпрограммы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей подпрограммы.

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в отчетном году и истекшем периоде текущего года

Постановлением администрации Шушенского района от 10.02.2017 № 117 в муниципальную программу внесены изменения, для приведения муниципальной программы в соответствие с решением районного Совета депутатов от 02.12.2016 № 109 вн/н. Текст программы с учетом изменений изложен в новой редакции.

Постановлением администрации Шушенского района от 17.04.2017 № 336 в муниципальную программу внесены изменения, для приведения муниципальной программы в соответствие с решением районного Совета депутатов от 23.03.2017 № 137 вн/н. Текст программы с учетом изменений изложен в новой редакции.

Постановлением администрации Шушенского района от 10.10.2017 № 1095 в муниципальную программу внесены изменения, для приведения муниципальной программы в соответствие с решением районного Совета депутатов от 23.06.2017 № 162 вн/н. Текст программы с учетом изменений изложен в новой редакции.

Постановлением администрации Шушенского района от 10.11.2017 № 1278 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2020 года. Текст программы с учетом изменений изложен в новой редакции.

5. Результаты реализации муниципальной программы

за отчетный год, представленные в табличной форме

5.1 Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы» в табличной форме Приложения № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации, прилагается.

5.2. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы» в табличной форме Приложения № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации, прилагается.

5.3. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы» в табличной форме Приложения № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации, прилагается.

| Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа |  | О.В. Хорошавина |
| --- | --- | --- |

Погодин Геннадий Валентинович

8 (39139) 3-19-75