Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»

за 2016 год

1. Общие положения

Программа разработана на основании приоритетов муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в Комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования «Шушенский район» на период до 2020 года.

В соответствии с приоритетами определены цели программы:

Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Цель 3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В рамках муниципальной программы реализуются три подпрограммы:

«Дороги Шушенского района»;

«Развитие транспортного комплекса Шушенского района»;

«Безопасность дорожного движения в Шушенском районе»

Целевыми показателями реализации программы являются:

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по которым выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень);

транспортная подвижность населения;

объем субсидий на 1 пассажира;

увеличение количества детей, приявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Общий объем финансирования программы на 2014-2019 годы составляет 116657,307 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 12615,800 тыс. рублей;

в 2015 году – 21884,251 тыс. рублей;

в 2016 году – 40719,456 тыс. рублей;

в 2017 году – 13957,800 тыс. рублей;

в 2018 году – 13740,000 тыс. рублей;

в 2019 году – 13740,000 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

2.1. Подпрограмма «Дороги Шушенского района»

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном году осуществлялась за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется МКУ «Земля и имущество».

Получателями денежных средств на выполнение мероприятий подпрограммы являются муниципальные образования района.

Мероприятия подпрограммы:

Мероприятие 1.1.: Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Шушенский район» за счет средств дорожного фонда Шушенского района;

Мероприятие 1.2.: Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Шушенского района за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

Мероприятие 1.3.: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Шушенского района за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

Мероприятие 1.4.: Погашение кредиторской задолженности по ремонту дороги за 2015 год за счет средств районного бюджета.

В 2016 году был проведен ремонт 5-ти автомобильных дорог в четырех муниципальных образованиях. Общая протяженность отремонтированных дорог составляет – 3 км 315м.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых, выполняются в объеме действующих нормативов и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог Шушенского района, на которых, производится комплекс работ по содержанию, составляет – 327,8 км.

Таким образом, основные целевые индикаторы подпрограммы в отчетном году были выполнены, плановые значения достигнуты.

2.2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Шушенского района»

Важнейшая роль в обеспечении социально-политической и экономической стабильности общества принадлежит автобусному транспорту, с помощью которого осуществляется 100 % перевозок в районе. В настоящее время автобусный транспорт является единственным видом пассажирского транспорта для жителей района как на внутрипоселенческих и межпоселенческих внутрирайонных маршрутах перевозки пассажиров, так и на междугородних маршрутах.

Целью подпрограммы является комплексное развитие транспорта Шушенского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Шушенского района в транспортных услугах.

Для обеспечения транспортной доступности жителей района реализовано следующее мероприятие: субсидирование перевозок по маршрутам с низкой интенсивностью пассажиропотока в связи с государственным регулированием тарифов на всех видах транспорта.

Целевые индикаторы подпрограммы, запланированные на отчетный год:

транспортная подвижность населения в количестве 9,91 поездок на 1 жителя;

объем субсидий в размере 33,00 рублей на 1 пассажира.

Фактическое достижение целевых индикаторов в отчетном году составило:

транспортная подвижность населения в количестве 8,35 поездок на 1 жителя. Плановый показатель транспортной подвижности населения не достигнут из-за снижения покупательной способности населения;

объем субсидий в размере 50,44 рублей на 1 пассажира. Превышение объема субсидий на 17,44 рублей на 1 пассажира объясняется недовыполнением плана по количеству перевезенных пассажиров: планировалось на пригородных маршрутах перевезти 310800 пассажиров, фактически перевезено 268222 пассажира.

В части повышения доступности транспортных услуг для населения запланированные на отчетный год показатели по перевозке пассажиров не достигнуты из-за снижения покупательной способности населения, которая привела к снижению заполняемости автобусов на маршрутах.

2.3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Шушенском районе»

Целью подпрограммы является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Задачей подпрограммы является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем проведения мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения  детского дорожно-транспортного травматизма.

Целевым индикатором подпрограммы является увеличение количества детей, приявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения  детского дорожно-транспортного травматизма на 15 % по отношению к 2012 году.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного и краевого бюджетов.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется отделом ГО ЧС и ПБ, природопользования администрации Шушенского района.

Получатели денежных средств - Управление образования и Администрация поселка Шушенское.

Мероприятия: подпрограммы:

В 2016 году была проведена выдача светоотражающих наклеек для одежды для учеников 1 классов школ района в количестве 479 шт.

В 2016 году было проведено 4 конкурса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых прияли участие 1149 человек (445 чел. – в 2014) :

- конкурс «Знатоки правил дорожного движения»;

- конкурс «Я и улица моя»;

- конкурс-соревнование «Безопасное колесо»;

- конкурс «Лучшая агитбригада по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».

Таким образом, основный целевой индикатор подпрограммы в отчетном году был выполнен. Все плановые значения достигнуты.

3. Анализ результативности бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде

3.1. Подпрограмма «Дороги Шушенского района»

На реализацию подпрограммы было запланировано выделение в 2016 году средств в сумме 26968,918 рублей, в том числе:

средства дорожного фонда Красноярского края на содержание дорог:

– 2798,600 тыс. рублей;

средства дорожного фонда Красноярского края на ремонт дорог:

– 16775,382 тыс. рублей;

средства бюджета Шушенского района на погашение кредиторской задолженности по ремонту дороги за 2015 год:

– 7363,636 тыс. рублей;

средства дорожного фонда Шушенского района:

– 31,300 тыс. рублей.

Фактическое использование в 2016 году составило 26937,618 тыс. рублей (на 31,300 тыс. рублей меньше запланированного).

Средства дорожного фонда Шушенского района в размере 31,300 тыс. рублей не были использованы на содержание и ремонт муниципальных дорог общего пользования в связи с тем, что в собственности района с 01.01.2016 дорог нет.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию программы составило 100 % от запланированного объема финансирования на 2016 год, за исключением средств дорожного фонда Шушенского района в размере 31,300 тыс. рублей.

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Отчетный год (2016) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Степень достижения показателей, % |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых, выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог Шушенского района, на которых, производится комплекс работ по содержанию | км | 327,8 | 327,8 | 100 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по ремонту которых, выполняются в объеме действующих нормативов | % | 100 | 100 | 100 |

Основные целевые индикаторы подпрограммы в отчетном году были выполнены, плановые значения достигнуты.

Результаты реализации подпрограммы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей подпрограммы.

3.2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Шушенского района»

На реализацию подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Шушенского района» было запланировано выделение средств из районного бюджета в размере 13661000 рублей.

Фактическое использование бюджетных ассигнований составило 13529697 рублей, то есть на 131303 рубля меньше запланированного.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Шушенского района» составило 99,0 % от запланированного объема финансирования.

Причина неполного использования бюджетных ассигнований – снижение финансирования из-за недовыполнения перевозчиком плана по количеству перевезенных пассажиров.

Планировалось на пригородных маршрутах перевезти 310800 пассажиров, фактически перевезено 268222 пассажира (86,3 % от плана).

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Отчетный год (2016) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Степень достижения показателей, % |
| Транспортная подвижность населения (количество поездок / количество жителей) | поездок / чел. | 9,91 | 8,35 | 84,3 |
| Объем субсидий на 1 пассажира | руб / пасс | 33,00 | 50,44 | 152,85 |

Плановый показатель транспортной подвижности населения не достигнут из-за снижения покупательной способности населения.

Превышение объема субсидий на 17,44 рублей на 1 пассажира объясняется недовыполнением плана по количеству перевезенных пассажиров.

В части повышения доступности транспортных услуг для населения запланированные на отчетный год показатели по перевозке пассажиров не достигнуты из-за снижения покупательной способности населения, которая привела к снижению заполняемости автобусов на маршрутах.

Однако движение пассажирских автобусов по маршрутам в соответствии с расписанием в течение отчетного года было обеспечено полностью.

Предоставление субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по пригородным маршрутам позволило обеспечить транспортную доступность для населения района с учетом количества рейсов по запланированным автобусным маршрутам в течение отчетного года.

Результаты реализации подпрограммы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей подпрограммы.

3.3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Шушенском районе»

На реализацию подпрограммы в отчетном году было запланировано выделение средств в сумме 89538 рублей из районного и краевого бюджетов.

Фактическое использование средств составило 89538 рублей.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию программы составило 100 % от запланированного объема финансирования на отчетный год.

| Целевой индикатор | Ед. изм. | Отчетный год (2016) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Степень достижения показателей, % |
| Увеличение количества детей, приявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 15 % | % | 115 | 115 | 100 |

Результаты реализации подпрограммы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей подпрограммы.

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в отчетном году и истекшем периоде текущего года

Постановлением администрации Шушенского района от 16.09.2016 
№ 584 в муниципальную программу внесены изменения, для приведения муниципальной программы в соответствие с решением районного Совета депутатов от 24.06.2016 № 74-вн/н. Текст программы с учетом изменений изложен в новой редакции.

Постановлением администрации Шушенского района от 08.11.2016 
№ 701 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2019 года. Текст программы с учетом изменений изложен в новой редакции.

Постановлением администрации Шушенского района от 10.02.2017 
№ 117 в муниципальную программу внесены изменения, для приведения муниципальной программы в соответствие с решением районного Совета депутатов от 02.12.2016 № 109 вн/н. Текст программы с учетом изменений изложен в новой редакции.

5. Результаты реализации муниципальной программы

за отчетный год, представленные в табличной форме

5.1 Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы» в табличной форме Приложения № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

5.2. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы» в табличной форме Приложения № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

5.3. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы» в табличной форме Приложения № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

| Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа |  | О.Ф. Мун |
| --- | --- | --- |

Погодин Геннадий Валентинович

8 (39139) 3-19-75