Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»

за 2015 год

1. Результаты реализации муниципальной программы

за отчетный год

Программа разработана на основании приоритетов муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в Комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования «Шушенский район» на период до 2020 года.

В соответствии с приоритетами определены цели программы:

Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Цель 3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В рамках муниципальной программы реализуются три подпрограммы:

- «Дороги Шушенского района»;

- «Развитие транспортного комплекса Шушенского района»;

- «Безопасность дорожного движения в Шушенском районе»

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Дороги Шушенского района» являются:

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по которым выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень).

Целевыми индикаторами подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Шушенского района» является:

транспортная подвижность населения;

объем субсидий на 1 пассажира;

объем субсидий организациям транспорта на 100 пассажиро-километров

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения в Шушенском районе» являются:

- Увеличение количества детей, приявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 15 % в течение трех лет.

Общий объем финансирования программы составляет

72719,922   тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  12615,800  тыс. рублей;

в 2015 году –  21884,251  тыс. рублей;

в 2016 году –  12222,609  тыс. рублей;

в 2017 году –  12216,362  тыс. рублей;

в 2018 году –  13780,900  тыс. рублей.

В том числе:

- краевой бюджет 93,000 тыс. рублей, из них:

в 2015 году –  93,000 тыс. рублей.

- районный бюджет 62700,056 тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  11414,600 тыс. рублей

в 2015 году –  13147,540 тыс. рублей;

в 2016 году –  12191,458 тыс. рублей;

в 2017 году –  12191,458 тыс. рублей;

в 2018 году –  13755,000 тыс. рублей.

- дорожный фонд Красноярского края 9787,300 тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  1169,800 тыс. рублей;

в 2015 году –  8617,500 тыс. рублей;

- дорожный фонд Шушенского района 139,566 тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  31,400 тыс. рублей;

в 2015 году –  26,211 тыс. рублей;

в 2016 году –  31,151 тыс. рублей;

в 2017 году –  24,904 тыс. рублей;

в 2018 году –  25,900 тыс. рублей.

Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей муниципальной программы.

В части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году заключения контрактов на выполнение ремонтных работ за счет средств дорожного фонда района не было, осуществлялось гашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2014 году. Кредиторская задолженность по контракту 2014 года закрыта полностью.

Работы по капитальному ремонту дорог за счет средств дорожного фонда края, частично недофинансированные в отчетном году (2338,082 тыс. руб.), будут оплачены Министерством транспорта края в 2016 году.

В части повышения доступности транспортных услуг для населения запланированные на отчетный год показатели по перевозке пассажиров не достигнуты из-за снижения покупательной способности населения, которая привела к снижению заполняемости автобусов на маршрутах.

В части предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и детского дорожно-транспортного травматизма значение целевого показателя на отчетный год (увеличение количества детей, приявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма) достигнуто, несмотря на снижение финансирования запланированных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

2.1. Подпрограмма «Дороги Шушенского района»

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности и выполнение ремонтных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Задача подпрограммы - выполнение ремонтных работ по содержанию автомобильных дорог.

Протяженность автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Шушенский район» 6,3км, муниципальных образований Шушенского района 324,3 км.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета (дорожного фонда Шушенского района), а также за счет средств краевого бюджета (субсидии) на реализацию отдельных мероприятий.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется отделом ЖКХ, архитектуры и градостроительства.

Получатель бюджетных средств (комитет по управлению муниципальным имуществом района) с функцией государственного и муниципального заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и качеством дорожных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с условиями государственных (муниципальных) контрактов, заключенных по результатам торгов.

Целевой индикатор подпрограммы - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию в размере 100 %.

В части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году заключения контрактов на выполнение ремонтных работ за счет средств дорожного фонда района не было, осуществлялось гашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2014 году. Кредиторская задолженность по контракту 2014 года закрыта полностью.

Работы по капитальному ремонту дорог за счет средств дорожного фонда края, частично недофинансированные в отчетном году (2338,082 тыс. руб.), будут оплачены Министерством транспорта края в 2016 году.

2.2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Шушенского района»

Важнейшая роль в обеспечении социально-политической и экономической стабильности общества принадлежит автобусному транспорту, с помощью которого осуществляется 100 % перевозок в районе. В настоящее время автобусный транспорт является единственным видом пассажирского транспорта для жителей района как на внутрипоселенческих и межпоселенческих внутрирайонных маршрутах перевозки пассажиров, так и на междугородних маршрутах.

Целью подпрограммы является комплексное развитие транспорта Шушенского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Шушенского района в транспортных услугах.

Для реализации цели необходимо решение задач развития рынка транспортных услуг Шушенского района и повышения эффективности его функционирования.

Целевые индикаторы подпрограммы, запланированные на отчетный год:

транспортная подвижность населения в количестве 24,09 поездок на 1 жителя;

объем субсидий в размере 31,36 рублей на 1 пассажира;

объем субсидий организациям транспорта в размере 17,38 рублей на 100 пассажиро-километров.

Фактическое достижение целевых индикаторов в отчетном году составило:

транспортная подвижность населения в количестве 8,90 поездок на 1 жителя, (плановый показатель транспортной подвижности населения не достигнут из-за снижения покупательной способности населения);

объем субсидий в размере 41,57 рублей на 1 пассажира (перевыполнение на 10,21 рублей на 1 пассажира объясняется недовыполнением плана по количеству перевезенных пассажиров: планировалось на пригородных маршрутах перевезти 310800 пассажиров, фактически перевезено 289404);

объем субсидий организациям транспорта в размере 165,09 рублей на 100 пассажиро-километров, (перевыполнение объясняется недовыполнением плана по количеству пассажиро-километров: планировалось на пригородных маршрутах выполнить 8150400 пассажиро-километров, фактически выполнено 7287767 пассажиро-километров).

В части повышения доступности транспортных услуг для населения запланированные на отчетный год показатели по перевозке пассажиров не достигнуты из-за снижения покупательной способности населения, которая привела к снижению заполняемости автобусов на маршрутах.

2.3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Шушенском районе»

Целью подпрограммы является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Для реализации цели необходимо решение задачи предупреждения опасного поведения участников дорожного движения путем проведения мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Целевой индикатор подпрограммы, запланированный на отчетный год:

Увеличение количества детей, приявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 5 % по отношению к предыдущему году.

Фактическое достижение значения целевого индикатора в отчетном году составило 105 % по отношению к предыдущему году, что означает полное выполнение плана мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

3.1. На реализацию подпрограммы «Дороги Шушенского района» было запланировано выделение средств в размере 8643711 рублей, в том числе из дорожного фонда района 26211 рублей, из дорожного фонда края 8617500 рублей.

Фактическое использование бюджетных ассигнований составило 
6297762 рубля, в том числе из дорожного фонда района 21980 рублей, из дорожного фонда края 6275782 рубля.

В части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году заключения контрактов на выполнение ремонтных работ за счет средств дорожного фонда района не было, осуществлялось гашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2014 году. Кредиторская задолженность по контракту 2014 года закрыта полностью.

Работы по капитальному ремонту дорог за счет средств дорожного фонда края, частично недофинансированные в отчетном году (2338,082 тыс. руб.), будут оплачены Министерством транспорта края в 2016 году.

3.2. На реализацию подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Шушенского района» было запланировано выделение средств в размере 
13068540 рублей, в том числе из районного бюджета 13068540рублей.

Фактическое использование бюджетных ассигнований составило 
12031206 рублей, в том числе из районного бюджета 12031206 рублей.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Шушенского района» составило 92,1 % от запланированного объема финансирования.

Причина неполного использования бюджетных ассигнований – снижение финансирования из-за недостатка финансовых средств в районном бюджете по итогам отчетного года.

3.3. На реализацию подпрограммы «Безопасность дорожного движения в Шушенском районе» было запланировано выделение средств в размере 
172000 рублей, в том числе из районного бюджета 79000 рублей, из краевого бюджета 93000 рублей.

Фактическое использование бюджетных ассигнований составило 
172000 рублей, в том числе из районного бюджета 79000 рублей, из краевого бюджета 93000 рублей.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Безопасность дорожного движения в Шушенском районе» составило 100 % от запланированного объема финансирования.

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Шушенского района на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Шушенского района от 29.10.2013 года № 1263.

Постановлением администрации Шушенского района от 31.10.2014 года № 1299 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2017 года:

- из наименования муниципальной программы исключены слова: «на 2014 -2016 годы»;

- текст программы с учетом изменений изложен в новой редакции.

Постановлением администрации Шушенского района от 02.02.2015 года № 108 в муниципальную программу внесены изменения с целью приведения наименования муниципальной программы в соответствие с перечнем муниципальных программ, утвержденных распоряжением администрации района от 22.08.2013 № 120-р, а именно: из наименования муниципальной программы исключены слова «Шушенского района».

Постановлением администрации Шушенского района от 10.11.2015 года № 963 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2018 года:

- текст программы с учетом изменений изложен в новой редакции.

5. Результаты реализации муниципальной программы

за отчетный год, представленные в табличной форме

5.1 Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы» в табличной форме Приложения № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

5.2. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы» в табличной форме Приложения № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

5.3. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы» в табличной форме Приложения № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации.

| Руководитель управления планирования и экономического развития |  | О.Ф. Мун |
| --- | --- | --- |

Погодин Геннадий Валентинович

8 (391-39) 3-19-75