Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы»

за 2018 год

1. Общие положения

Программа разработана на основании приоритетов муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в Комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования «Шушенский район» на период до 2021 года.

В соответствии с приоритетами определены цели программы:

Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Цель 3. достижение значения недостающих элементов обустройства автомобильных дорог местного значения, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области дорожной деятельности и безопасности дорожного движения.

В рамках муниципальной программы реализуются три подпрограммы:

«Дороги Шушенского района»;

«Развитие транспортного комплекса Шушенского района»;

«Повышение безопасности дорожного движения в Шушенском районе»

Целевыми показателями реализации программы являются:

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию;

количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам;

Достижение 70% недостающих элементов обустройства автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области дорожной деятельности и безопасности дорожного движения.

Общий объем финансирования программы составляет

Общий объем финансирования программы составляет

227 374,461 тыс. руб., из них:

в 2014 году – 12615,800 тыс. рублей;

в 2015 году – 21884,251 тыс. рублей;

в 2016 году – 40719,456 тыс. рублей;

в 2017 году – 34741,998 тыс. рублей;

в 2018 году – 55718,556 тыс. рублей;

в 2019 году – 20564,800 тыс. рублей;

в 2020 году – 20564,800 тыс. рублей;

в 2021 году – 20564,800 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

2.1. Подпрограмма «Дороги Шушенского района»

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном году осуществлялась за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется МКУ «Земля и имущество».

Получателями денежных средств на выполнение мероприятий подпрограммы являются муниципальные образования района.

Мероприятия подпрограммы:

Мероприятие 1.1.: Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Шушенский район» за счет средств дорожного фонда Шушенского района;

Мероприятие 1.2.: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Шушенского района за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

С 2016 года дороги общего пользования местного значения муниципального образования «Шушенский район» были переданы в краевую собственность. С этого времени расходы на содержание дорог за счет средств дорожного фонда Шушенского района не производятся, сбор средств в дорожный фонд Шушенского района не производятся.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых, выполняются в объеме действующих нормативов и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог Шушенского района, на которых, производится комплекс работ по содержанию, составляли по плану 327,8 км. и 100 % соответственно.

Фактически в 2018 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых, выполняются в объеме действующих нормативов и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог Шушенского района, на которых, производится комплекс работ по содержанию, составили 327,8 км. и 100 % соответственно.

В отчетном году был проведен ремонт шести объектов автомобильных дорог в четырех муниципальных образованиях района. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 4 км. 429 м.

Оосновные целевые индикаторы подпрограммы в отчетном году были выполнены, плановые значения достигнуты.

2.2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Шушенского района»

Важнейшая роль в обеспечении социально-политической и экономической стабильности общества принадлежит автобусному транспорту, с помощью которого осуществляется 100 % перевозок в районе. В настоящее время автобусный транспорт является единственным видом пассажирского транспорта для жителей района как на внутрипоселенческих и межпоселенческих внутрирайонных маршрутах перевозки пассажиров, так и на междугородних маршрутах.

Целью подпрограммы является комплексное развитие транспорта Шушенского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Шушенского района в транспортных услугах.

Для обеспечения транспортной доступности жителей района реализовано следующее мероприятие: предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по маршрутам.

Целевой индикатор подпрограммы, запланированный на отчетный год: кколичество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам – 
270 000 пассажиров.

Фактическое достижение целевого индикатора в отчетном году составило 238 550 перевезенных пассажиров, что 88,35 % от плана.

Плановое значение показателя по перевозке пассажиров не достигнуто из-за снижения покупательной способности населения, которая привела к снижению заполняемости автобусов на маршрутах, а так же из за того что большой износ автобусного парка автобусы, что влечет за собой поломку автобусов и снижению количество перевезённых пассажиров.

2.3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Шушенском районе»

Целью подпрограммы является достижения значения недостающих элементов, обустройства автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области дорожной деятельности и безопасности дорожного движения.

Задачей подпрограммы является развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Целевым индикатором подпрограммы является достижение 70% недостающих элементов, обустройства автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области дорожной деятельности и безопасности дорожного движения.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджетов.

Мероприятия: подпрограммы:

Решение задачи осуществляется путем реализации за счет средств краевого бюджета следующих мероприятий подпрограммы:

нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

обустройство пешеходных переходов.

В отчетном году за счет средств краевого бюджета в размере  217 800,00 руб. администрацией посёлка Шушенское были обустроены пешеходные переходы.

Таким образом, основный целевой индикатор подпрограммы в отчетном году был выполнен. Все плановые значения достигнуты.

3. Анализ результативности бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде

3.1. Подпрограмма «Дороги Шушенского района»

На реализацию подпрограммы было запланировано выделение в отчетном году средств в сумме  38539,700 тыс. рублей, в том числе:

средства дорожного фонда Красноярского края на содержание дорог:

– 3539,700 тыс. рублей;

средства дорожного фонда Красноярского края на осуществление дорожной деятельности:

– 35000,00 тыс. рублей.

Фактическое использование выделенных средств в отчетном году составило 38539,700 тыс. рублей.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составило 100 % от запланированного объема финансирования на отчетный год.

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Степень достижения показателей, % |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети | км | 12,000 | 12,000 | 100 |
|  | % | 3,7 | 3,7 | 100 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 327,8 | 327,8 | 100 |
|  | % | 100 | 100 |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, в общей протяженности сети | % | 3,7 | 3,7 | 100 |

Основные целевые индикаторы подпрограммы в отчетном году были выполнены, плановые значения достигнуты.

Результаты реализации подпрограммы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей подпрограммы.

3.2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Шушенского района»

На реализацию подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Шушенского района» было запланировано выделение в отчетном году средств из районного бюджета в размере 16961,056 тыс. рублей.

Фактическое использование бюджетных ассигнований составило 16199,165 тыс. рублей, то есть на 761,891 тыс. рублей меньше запланированного.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Шушенского района» составило 95,5% от запланированного объема финансирования.

Планировалось на пригородных маршрутах перевезти 270,0 тысяч пассажиров, фактически перевезено 238,550 тысяч пассажиров (88,35 % от плана).

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Степень достижения показателей, % |
| Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам | тыс. пасс. | 270,0 | 238,55 | 88,35 |

Плановое значение показателя по перевозке пассажиров не достигнуто из-за снижения покупательной способности населения, которая привела к снижению заполняемости автобусов на маршрутах, а так же из за того что большой износ автобусного парка автобусы, что влечет за собой поломку автобусов и снижению количество перевезённых пассажиров.

Ппредоставление субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по пригородным маршрутам позволило обеспечить транспортную доступность для населения района с учетом количества рейсов по запланированным автобусным маршрутам в течение отчетного года.

Результаты реализации подпрограммы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей подпрограммы.

3.3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Шушенском районе»

На реализацию подпрограммы в отчетном году было запланировано выделение средств в сумме 217,800 тыс. рублей краевого бюджетов.

Фактическое использование средств составило 217,800 тыс. рублей.

Таким образом, использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составило 100 % от запланированного объема финансирования на отчетный год.

| Целевой индикатор | Ед. изм. | Отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Степень достижения показателей, % |
| достижение 70% недостающих элементов, обустройства автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | % | 50 | 50 | 100 |

Результаты реализации подпрограммы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей подпрограммы.

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в отчетном году и истекшем периоде текущего года

Постановлением администрации Шушенского района от 24.04.2018 № 490 в муниципальную программу внесены изменения, для приведения муниципальной программы в соответствие с решением районного Совета депутатов от 15.12.2017 № 210-16/н.Текст программы с учетом изменений изложен в новой редакции.

Постановлением администрации Шушенского района от 22.10.2018 № 1161 в муниципальную программу внесены изменения, связанные с продлением срока действия программы на плановый период до 2021 года. Текст программы с учетом изменений изложен в новой редакции.

Постановлением администрации Шушенского района от 09.11.2018 № 1223 в муниципальную программу внесены изменения, для приведения муниципальной программы в соответствие с решением районного Совета депутатов 15.12.2017 № 210-16/н. Текст программы с учетом изменений изложен в новой редакции.

5. Результаты реализации муниципальной программы

за отчетный год, представленные в табличной форме

5.1 Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы» в табличной форме Приложения № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации, прилагается.

5.2. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы» в табличной форме Приложения № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации, прилагается.

5.3. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Шушенского района «Развитие транспортной системы» в табличной форме Приложения № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации, прилагается.

Директор  МКУ

«Земля и имущество»                                                             В.Н. Минжитский

Исп.: Курганова Татьяна александровна

Тел.:8(39139) 3-17-64