## КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 23.12. 2014 | пгт. Шушенское | № 2203 |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации района от 13.08.2013 № 917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом района, ПОСТАНОВЛЯЮ: «О внесении изменений в постановление от 30.10.2013 № 1291 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 22.05.2014 года № 581, от 24.09.2014 № 1121)

Внести изменения в постановление администрации района от 30.10.2013 № 1291 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности    на 2014-2016 годы», следующего содержания:

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» после строки «Ответственный исполнитель муниципальной программы» дополнить строку:

| Соисполнители муниципальной программы | Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шушенского района; |
| --- | --- |

2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению программы» изложить в новой редакции:

| Информация по ресурсному обеспечению программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2016 годах за счет всех источников финансирования составит 19 129,995 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - краевого бюджета – 18 369,995 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 7 923,595 тыс. рублей; 2015 год – 7749,400 тыс. рублей; 2016 год – 2697,000 тыс. рублей; - местного бюджета – 760,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 760,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. |
| --- | --- |

3. В разделе 3 муниципальной программы, задача 1, мероприятие 1, слова «2014 год – 8 416,195 тыс.рублей» заменить словами «2014 год – 7 923,595 тыс.рублей».

4. Раздел 4 муниципальной программы, изложить в новой редакции:          «Источником финансирования отдельного мероприятия № 1  Программы является краевой бюджет. Главным распорядителем расходования средств субвенции на осуществление государственных полномочий по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Шушенского района в 2014 году (далее – субвенция) является Комитет по управлению муниципальным имуществом.

Уполномоченным органом по перечислению средств субвенции на расчетные счета исполнителей коммунальных услуг и граждан является муниципальное казенное учреждение «Земля и имущество Шушенского района».

По мере поступления средств субвенции из краевого бюджета финансовое управление администрации района на основании бюджетной росписи перечисляет денежные средства на лицевой счет главного распределителя средств субвенции.

Главный распорядитель перечисляет средства субвенции на лицевой счет уполномоченного органа согласно распоряжению главы администрации района.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента поступления субвенции производит ее перечисление согласно распоряжению администрации района, в следующем порядке:

-на расчетные счета исполнителям коммунальных услуг;

-на расчетные счета гражданам, проживающим на территории муниципальных образований (п. Шушенское и п. Ильичево), которым предоставлялась финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Исполнители коммунальных услуг и уполномоченный орган ежемесячно до 10 числа предоставляют в администрацию района отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства информацию о расходовании и потребности в средствах субвенции по установленным формам.

Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства ежемесячно по состоянию на первое число в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края информацию о расходовании и потребности в средствах субвенции.

Неиспользованные в отчетном финансовом году средства субвенции возвращаются на счет главного распорядителя, а главный распорядитель возвращает сумму неиспользованной субвенции на счет финансового управления администрации района для дальнейшего возврата в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края.

Ответственность за достоверность предоставляемой информации о расходовании и потребности в средствах субвенции возлагается на исполнителей коммунальных услуг и уполномоченный орган».

5. Приложение №1 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы», изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

7. В разделе паспорт подпрограммы:

Строку «Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств» изложить в новой редакции:

| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Шушенского района (отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства) Соисполнители подпрограммы: Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шушенского района; |
| --- | --- |

8. В разделе Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шушенском районе» на 2014-2016 годы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы», изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Всего: 1 035,395 тыс. руб. из них: Средства районного бюджета – 746,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 746,000 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; Средства краевого бюджета – 289,395 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 289,395 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; |
| --- | --- |

9.  Раздел 1.3 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Средства краевого и районного бюджетов выделяются на финансирование мероприятий подпрограммы:

- реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения;

- реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений

- реализация мероприятий по разработке схем теплоснабжения;

- компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета энергетических ресурсов;

- возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация Шушенского района; Отдел культуры и муниципального архива администрации Шушенского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шушенского района.

Исполнителями муниципальной программы являются муниципальные образования поселений Шушенского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Факел».

Перечисление субсидий бюджету Шушенского района на финансирование расходов из краевого бюджета осуществляется на основании:

-постановления Правительства Красноярского края об утверждении распределения субсидий;

-соглашения, заключенного между Министерством ЖКХ и администрацией Шушенского района;

- -выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год с указанием сумм на финансирование расходов на неотложные мероприятия по повышению энергосбережения и энергоэффективности в Шушенском районе муниципальных образований края по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающей долевое участие муниципального образования Красноярского края в размере не менее 1% от суммы соответствующей субсидии.

- Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредствам заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Ответственность за достоверность представленных объемов выполненных работ и качество выполненных работ возлагается на отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации Шушенского района.

- На основании Порядка расходования средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Шушенский район», определяется механизм расходования средств на реализацию мероприятий по разработке схем водоотведения и водоснабжения. Главным распорядителем средств являются: Администрация Шушенского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее-Главные распорядители). Получателями средств, определить муниципальные образования поселений. Финансовое управление администрации района перечисляет денежные средства на лицевые счета главных распорядителей, в пределах утвержденной бюджетной росписи. Главные распорядители перечисляют средства на лицевые счета получателей. Контроль за целевым использованием средств возлагается на отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации района. Получатели средств, не позднее 1 марта, следующего за отчетным, предоставляют в отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации района, следующие документы:

- -копии платежных документов, подтверждающие проведение расходов;

- -копии актов о приемке выполненных работ;

- -копии счетов-фактур на выполненные объемы работ».

10. В разделе 1.7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шушенском районе» на 2014-2016 годы, изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2014-2016 годы – 1 035,395 тыс. рублей, в том числе:

средства районного бюджета:

2014 год – 746,0 тыс. рублей,

2015 год –   0 тыс. рублей,

2016 год – 0 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета – 289,395 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 289,395 тыс. рублей;

2015 год –   0 тыс. рублей;

2016 год –   0 тыс. рублей».

11. Приложение № 2 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шушенском районе» на 2014-2016 годы, изложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

13. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости» Шушенского района.

Временно замещающий должность

главы администрации района					                     В.В. Курицын

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Постановлению | постановлению № 2203 от 23.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Реформирование и модернизация жилищно- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на 2014-2016 годы" |  |  |
| Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы и подпрограммам муниципальной программы Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на период |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 8 683,595 | 7 749,400 | 2 697,000 | 19 175,995 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1 035,395 | 0,000 | 0,000 | 1 035,395 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 подпрограммы 1 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения | всего расходные обязательства | 009 | 0505 | 1019207 | 810 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 подпрограммы 1 | Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | всего расходные обязательства | 009 | 0702 | 1017423 | 610 | 61,191 | 0 | 0 | 61,191 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего расходные обязательства | 058 | 0801 | 1017423 | 610 | 58,704 | 0 | 0 | 58,704 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего расходные обязательства | 009 | 0702 | 1019219 | 610 | 0,061 |  |  | 0,061 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 подпрограммы 1 | Реализация мероприятий по разработке схем теплоснабжения Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований | всего расходные обязательства | 009 | 0505 | 1019220 | 240 | 2,338 | 0 | 0 | 2,338 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего расходные обязательства | 009 | 0505 | 1017424 | 240 | 169,500 |  |  | 169,500 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 подпрограммы 1 | Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии | всего расходные обязательства | 009 | 1003 | 1019208 | 320 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 подпрограммы 1 | Возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах | всего расходные обязательства | 009 | 0505 | 1019209 | 810 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 подпрограммы 1 | Реализация мероприятий по разработке схем водоотведения и водоснабжения | всего расходные обязательства | 009 | 0505 | 1019168 | 520 | 446,125 | 0 | 0 | 446,125 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего расходные обязательства | 163 | 0505 | 1019168 | 240 | 99,000 |  |  | 99,000 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7 подпрограммы 1 | Дополнительные работы по замене ВЛ-0,4 кВ в жилой застройке МКК пгт Шушенское | всего расходные обязательства | 009 | 0505 | 1019181 | 520 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8 подпрограммы 1 | Выполнение работ по проектированию узла учета тепловой энергии в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Районый Дом культуры" | всего расходные обязательства | 058 | 0801 | 1019182 | 610 | 13,551 | 0 | 0 | 13,551 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 9 подпрограммы 1 | Ремонт системы водоснабжения в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Районый Дом культуры" | всего расходные обязательства | 058 | 0801 | 1019183 | 610 | 44,925 | 0 | 0 | 44,925 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования , спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | всего расходные обязательства | 009 | 0505 | 1039216 | 240 | 14,000 | 0 | 0 | 60,000 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 7 634,200 | 7 749,400 | 2 697,00 | 18 080,600 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУМИ | 163 | 0502 | 1027578 | 810 | 4 661,700 | 3 952,190 | 1 375,470 | 9 989,360 |
|  |  | КУМИ | 163 | 1003 | 1027578 | 320 | 2 972,500 | 3 797,210 | 1 321,530 | 8 091,240 |
| Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства В.И.Ярин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение № 2 к Постановлению |  | 2203 от 23.12.2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |
|  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
|  |  |  | "Реформирование и модернизация жилищно- |  |  |  |
|  |  |  | коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности |  |  |  |
|  |  |  | на 2014-2016 годы" |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Шушенского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на период |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы" | Всего: | 8 683,595 | 7 749,400 | 2 697,000 | 19 129,995 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет(*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 7 923,595 | 7 749,400 | 2 697,000 | 18 369,995 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 760,000 | 0,000 | 0,000 | 760,000 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае | Всего: | 1 035,395 | 0 | 0 | 1 035,395 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет(*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 289,395 | 0 | 0 | 289,395 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 746,000 | 0 | 0 | 746,000 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 подпрограммы 1 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет(*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 подпрограммы 1 | Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | Всего: | 119,956 | 0 | 0 | 119,956 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет(*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 119,895 | 0 | 0 | 119,895 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 0,061 | 0 | 0 | 0,061 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 подпрограммы 1 | Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований Реализация мероприятий по разработке схем теплоснабжения | Всего: | 171,838 | 0 | 0 | 171,838 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет(*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 169,500 | 0 | 0 | 169,500 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 2,338 | 0 | 0 | 2,338 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 подпрограммы 1 | Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета энергетических ресурсов | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет(*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 подпрограммы 1 | Возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет(*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6 подпрограммы 1 | Реализация мероприятий по разработке схем водоотведения и водоснабжения | Всего: | 545,125 | 0 | 0 | 545,125 |
|  |  | в том числе: | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет(*) | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 545,125 | 0 | 0 | 545,125 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 7 подпрограммы 1 | Дополнительные работы по замене ВЛ-0,4 кВ в жилой застройке МКК пгт Шушенское | Всего: | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 |
|  |  | в том числе: | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет(*) | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 8 подпрограммы 1 | Выполнение работ по проектированию узла учета тепловой энергии в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Районый Дом культуры" | Всего: | 13,551 | 0 | 0 | 13,551 |
|  |  | в том числе: | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет(*) | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 13,551 | 0 | 0 | 13,551 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 9 подпрограммы 1 | Ремонт системы водоснабжения в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Районый Дом культуры" | Всего: | 44,925 | 0 | 0 | 44,925 |
|  |  | в том числе: | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет(*) | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 44,925 | 0 | 0 | 44,925 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 | Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования , спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Всего: | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет(*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | Всего: | 7 634,200 | 7 749,400 | 2 697,000 | 18 080,600 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет(*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 7 634,200 | 7 749,400 | 2 697,000 | 18 080,600 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник отдела ЖКХ |  |  |  |  |  |
|  | архитектуры и градостроительства |  |  |  | В.И.Ярин |  |
|  | Приложение № 3 к Постановлению; №2203 от 23.12.2014. Приложение № 2. к подпрограмме "Энергосбережение и повышение. энергетической эффективности в Шушенском. районе" на 2014-2016 годы. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов. Наименование программы, подпрограммы; Наименование ГРБС; Код бюджетной классификации; Расходы (тыс. руб.), годы. ГРБС; Рз Пр; ЦСР; ВР; Очередной финансовый год; Первый год планового периода; Второй год планового периода; Итого на период. 2014; 2015; 2016. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Цель подпрограммы: Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Задача 1. Внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Мероприятие 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения; Администрация Шушенского района; 009; 0505; 1019207; 810; 0,000; 0; 0; 0,000. Мероприятие 2. Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений; Администрация Шушенского района; 009; 0702; 1017423; 610; 61,191; 0; 0; 61,191. 058; 0801; 1017423; 610; 58,704; 0; 0; 58,704. 009; 0702; 1019219; 610; 0,061; 0,061. Мероприятие 3. Реализация мероприятий по разработке схем теплоснабжения Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований; Администрация Шушенского района; 009; 0505; 1019220; 240; 2,338; 0; 0; 2,338. 009; 0505; 1017424; 240; 169,500; 169,500. Мероприятие 4. Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета энергетических ресурсов; Администрация Шушенского района; 009; 1003; 1019208; 320; 0,000; 0; 0; 0,000. Мероприятие 5. Возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах; Администрация Шушенского района; 009; 0505; 1019209; 810; 0,000; 0; 0; 0,000. Мероприятие 6. Реализация мероприятий по разработке схем водоотведения и водоснабжения; Администрация Шушенского района КУМИ; 009 163; 0505 0505; 1019168; 520 240; 446,125 99,0; 0; 0; 446,125 99,0. Мероприятие 7. Дополнительные работы по замене ВЛ-0,4 кВ в жилой застройке МКК пгт Шушенское; Администрация Шушенского района; 009; 0505; 1019181; 520; 140,000; 0; 0; 140,000. Мероприятие 8. Выполнение работ по проектированию узла учета тепловой энергии в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Районный Дом культуры»; Администрация Шушенского района; 058; 0801; 1019182; 610; 13,551; 0; 0; 13,551. Мероприятие 9. Ремонт системы водоснабжения в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Районный Дом культуры»; Администрация Шушенского района; 058; 0801; 1019183; 610; 44,925; 0; 0; 44,925. ИТОГО:; 1 035,395; 0,000; 0,000; 1 035,395. Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства; В.И. Ярин. |  |  |  |  |  |