Приложение №1

к муниципальной  программе 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан  Шушенского района » на 2014-2016годы

- Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в   Шушенском районе» на 2014 – 2016 годы

- 1. Паспорт подпрограммы.

| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Шушенском районе» на 2014 – 2016 годы (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Шушенского района » на 2014-2016годы |
| Муниципальный заказчик | Администрация Шушенского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Шушенского района ( отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства) |
| Цель и задачи подпрограммы | цель- повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шушенского района; задача- строительство многоквартирных домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. |
| Целевые индикаторы | в 2016 году: доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда 2016– 0% |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Всего: 1795,358 тыс.руб., в т. ч.2014-2016годы: 2014год - 0,0 тыс.руб. 2015год - 467,147 тыс.руб.; 2016год – 1328,211тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Шушенского района Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление планирования и экономического развития администрации Шушенского района. Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет Финансовое управление администрации Шушенского района. |

- 2.Основные разделы подпрограммы

- 2.1. Постановка  районной проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Районная подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Шушенском районе " на 2014-2016 годы (далее - подпрограмма)  разработана в связи  с необходимостью переселения граждан из аварийного жилья и недостатком собственных средств в бюджете района.

Шушенский район  представляет собой  застройку из одно двух и пятиэтажных строений,  срок эксплуатации которых от 60-80 лет. Многоквартирных жилых домов в поселке  Шушенское 155, п.Ильичево 25 домов  из них  на 01.01.2010 г. в Шушенском районе  уже признано  5  многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 47. В настоящее время планируется работа по обследованию 10 многоквартирных жилых домов в п.Шушенское, 4 многоквартирных жилых дома в п.Ильичево.  Здания, физический износ которых превысил 65%, относятся по нормативу к категории  аварийного жилья. Проблему  переселения граждан  может решить данная подпрограмма, по которой планируется построить  5 многоквартирных жилых домов (61 жилое помещение).

в 2014 году -  планируется строительство  0 жилых помещений;

в 2015году - планируется  строительство    1 жилого дома;

в 2016году  - планируется строительство    4 жилых домов.

- Строительство  многоквартирных жилых домов для переселения граждан из признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации за счет средств Фонда, средств краевого и средств местных бюджетов.

Одним из приоритетов является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

Проживающие в аварийных домах граждане не могут самостоятельно приобрести жилище удовлетворительного качества. Муниципальное образование не в состоянии предоставить  жилые помещения гражданам  на условиях найма, в связи с отсутствием свободного жилищного фонда,  учитывая высокую степень дотационности бюджетов  не строится новое жилье, следовательно решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда можно решить только программным методом.

Приоритет для включения в подпрограмму имеют перечни многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01 января 2010года, в которых все собственники жилых помещений на общих собраниях собственников помещений приняли единогласное решение о готовности участвовать в Программе.

Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, создание возможностей для улучшения жилищных условий граждан  являются одними из первоочередных задач жилищной политики.

Для достижения поставленных целей подпрограммой предусмотрено:

- переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- строительство жилых помещений  с целью предоставления их гражданам, проживающим в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и   подлежащими сносу.

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Шушенскому району  по состоянию на 01.01.2012 многоквартирных жилых домов -    155, в том числе аварийные многоквартирные жилые дома в количестве 5 объектов, общей площадью 2079,90кв.м.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей.

Уровень цен на жилые помещения, недостаток бюджетных средств и отсутствие доступного финансово-кредитного механизма не позволяют большинству граждан, проживающих в аварийных домах, самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилые помещения удовлетворительного качества.

- 2.2. Основная цель, задачи, этапы

и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Основными  целями подпрограммы является:

- повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шушенского района.

- Основной  задачей  данной программы является:

Строительство многоквартирных домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Информация представлена в приложении № 1 к подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы:  2014 – 2016 годы.

Информация о целевых показателях представлена в приложении  1 к  подпрограмме.

- 2.3. Механизм реализации подпрограммы.

- Мероприятие 1. «Строительство многоквартирных  домов»

- (приложение № 2).

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является  администрация района.

2.3.2. Средства районного бюджета выделяются на строительство жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, для предоставления:

гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Жилые помещения в построенных жилых домах, а также приобретенные жилые помещения предоставляются в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

собственникам жилых помещений.

Жилые помещения в построенных жилых домах предоставляются по договорам мены взамен изымаемых муниципальными образованиями жилых помещений в многоквартирных домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации), либо с согласия собственника жилья ему предоставляется другое жилое помещение на иных правовых основаниях, в том числе по договору социального найма.

2.3.3. При строительстве жилых помещений средства  районного  и краевого бюджета направляются на оплату части стоимости жилого помещения, не превышающей произведения общей площади жилого помещения и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной для Красноярского края в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - предельная стоимость).

При уплате муниципальными образованиями гражданам выкупной цены собственникам жилых помещений средства бюджета направляются на оплату части выкупной цены, не превышающей произведения общей площади изымаемого жилого помещения и предельной стоимости.

2.3.4. Разница стоимости, возникающая в результате предоставления гражданам по договору социального найма жилых помещений большей площади в случае отсутствия (в связи с проектным решением) помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, учитывается при определении объема субсидий и финансируется из краевого бюджета.

2.3.5. Администрация Шушенского района для участия в  краевой подпрограмме должен соответствовать критериям:

наличие жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

2.3.6. Администрация Шушенского района в течение 20 дней с момента размещения информационного сообщения представляют в министерство следующие документы:

заявку на предоставление субсидии;

заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

гарантийное письмо о софинансировании реализации мероприятия или подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальной программы в муниципальном образовании за счет средств местного бюджета в размере, предусмотренном программой.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования (главой администрации муниципального образования) или уполномоченным им лицом.

Администрация Шушенского района  представляет в финансовое управление отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.3.7. Муниципальные образования Красноярского края  представляют 
в министерство документы о реализации программы:

один раз:

при строительстве многоквартирных домов:

выписку из нормативного правового акта муниципального образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании мероприятий по участию в  строительстве многоквартирных домов в размере 1% от произведения общей площади жилого помещения и предельной стоимости;

копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, полученного в установленном порядке в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

копию сметной части утвержденной проектной документации;

копию муниципального контракта на строительство многоквартирных домов, иных муниципальных контрактов (договоров), заключенных для осуществления работ, связанных со строительством многоквартирного дома;

копию свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копию разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию по окончании строительства;

ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

при строительстве многоквартирных домов:

копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) − при оплате строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) − при оплате иных работ (услуг);

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

при выплате выкупной цены:

копию договора (соглашения) о выкупе жилого помещения;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии 
с программой.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой местной администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

Муниципальные образования Красноярского края в течение месяца после переселения граждан из аварийного жилищного фонда представляют в министерство перечень предоставленного жилья с указанием:

адреса предоставленного жилого помещения (улица, номер дома, номер квартиры);

общей площади предоставленного жилого помещения (при строительстве многоквартирного жилого дома проектной);

количества граждан, проживающих в каждом предоставленном жилом помещении;

фамилии, имени, отчества каждого члена переселенной семьи;

оснований проживания граждан в ранее занимаемом жилом помещении (договор найма, договор социального найма, договор купли-продажи, договор дарения и другие основания).

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования края (главой администрации муниципального образования) или уполномоченным им лицом.

- 2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Администрация района осуществляет управление и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет финансовое управление администрации района и  управление планирования и экономического развития.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

в целях переселения 145 граждан из аварийного жилищного фонда построить   61  жилое помещение ( 2079,9  кв.м.), в том числе:

2014 год - 0

2015 год - 4

2016 год - 57

- 2.6. Мероприятия подпрограммы

- Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении 2 к подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

За  три  года (2014-2016гг.)- планируется за счет районного с привлечением средств  краевого бюджетов  построить  многоквартирные жилые дома (61 жилое помещение).

Средства районного бюджета  2014-2016годы – 1795,358  тыс.рублей,  в том числе по годам:

2014год  -   0,0 тыс.рублей;

2015год -    467,147 тыс.рублей;

2016год -     1328,211 тыс.рублей.

- Начальник отдела ЖКХ, архитектуры

- и градостроительства                                                                              В.И.Ярин