****

**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ** **ШУШЕНСКОГО РАЙОНА**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.11.2022 пгт Шушенское № 1725

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушенское»  |

Во исполнение Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Красноярского края от 14.05.2021 № 314-п «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», постановления администрации Шушенского района от 08.07.2021 № 761 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Шушенское, их формировании и реализации», распоряжения администрации Шушенского района от 03.10.2022 № 243-р «Об утверждении перечня муниципальных программ поселка Шушенское» (в ред. от 08.11.2022 № 265-р), руководствуясь Уставами Шушенского района и поселка Шушенское, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушенское» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по жилищно-коммунальным и инфраструктурным вопросам А.Н. Казакова.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Шушенского муниципального района (www.arshush.ru).

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ведомости» Шушенского района и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2023 года в части плановых ассигнований на 2023-2025 годы.

Исполняющий полномочия

 главы Шушенского района Р.В.Куйчик

Приложение к постановлению

администрации Шушенского района

от \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_

1**.** Паспорт муниципальной программы поселка Шушенское

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Благоустройство территории муниципального образования посёлок Шушенское (далее – программа)  |
| Основания для разработки муниципальной программы  | Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Красноярского края от 14.05.2021 № 314-п «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», постановление администрации Шушенского района от 08.07.2021 № 761 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ посёлка Шушенское, их формировании и реализации», распоряжение администрации Шушенского района от 03.10.2022 № 243-р «Об утверждении перечня муниципальных программ поселка Шушенское» (в ред. от 08.11.2022 № 265-р)  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шушенского района (отдел благоустройства и ЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма:Благоустройство поселка Шушенское |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселка Шушенское |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, эстетической привлекательности, комфортности территории посёлка Шушенское для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в сроки с 2023-2025 гг. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | 1. Количество замененных уличных светильников на светодиодные светильники;2. Замена провода уличного освещения марки А-16 на провод марки СИП 2х16;3. Площадь содержания территорий;4. Количество отремонтированных детских площадок;5. Сокращение числа безнадзорных сельско-хозяйственных животных на улицах поселка Шушенское;6. Обеспечение содержания мест захоронения;7. Участие в проводимых работах по текущему ремонту общего имущества муниципального жилищного фонда;8. Площадь благоустроенных общественных и дворовых территорий посёлка Шушенское;9. Площадь благоустроенных общественных пространств в рамках единой концепции благоустройства территории посёлка Шушенское |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы на 2023 - 2025 годы составляет 378 832,821 тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год – 300 139,845 тыс. рублей;2024 год – 44 786,088 тыс. рублей;2025 год – 33 906,888 тыс. рублей.- в том числе из федерального бюджета всего – 0,000 тыс. рублей:2023 год – 0,000 тыс. рублей;2024 год – 0,000 тыс. рублей;2025 год – 0,000 тыс. рублей.- в том числе из краевого бюджета всего – 274 980,500 тыс. рублей:2023 год – 264 171,900 тыс. рублей;2024 год – 10 293,900 тыс. рублей;2025 год – 514,700 тыс. рублей.- в том числе из бюджета посёлка Шушенское всего – 103 565,632 тыс. рублей:2023 год – 35 872,382 тыс. рублей;2024 год – 34 396,625 тыс. рублей;2025 год – 33 296,625 тыс. рублей.- в том числе внебюджетные источники всего – 286,689 тыс. рублей:2023 год – 95,563 тыс. рублей;2024 год – 95,563 тыс. рублей;2025 год – 95,563 тыс. рублей |
| Перечень объектов капитального строительства | Капитальное строительство в рамках программы не предусмотрено (приложение № 2 к паспорту муниципальной программы) |

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в сфере благоустройства с указанием основных показателей социально-экономического развития посёлка Шушенское

В последнее время повышенное внимание уделяется благоустройству территории муниципального образования поселок Шушенское. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования поселок Шушенское, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют удовлетворительное состояние, и все же нуждаются в постоянном уходе. Ведется систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования поселок Шушенское нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселка и эффективного обслуживания экономики и населения поселка, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов внешнего благоустройства и проведение ремонтно-восстановительных работ, постоянно растет.

Данная программа разработана для удовлетворения потребности населения в обеспечении экологической безопасности в поселке, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации эффективной и качественной работы по благоустройству и озеленению поселка, связанной с мобилизацией финансовых и организационных ресурсов.

Между тем на изменении уровня благоустройства территории сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства, направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Уровень благоустройства поселка представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития поселка.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения по благоустройству территории поселка необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Одним из важнейших направлений реализация программы по благоустройству посёлка Шушенское является повышение уровня благоустройства территории, развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности и повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, а также эффективное использование средств бюджета посёлка, отпущенных на эти цели.

Программа разработана на основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Красноярского края от 14.05.2021 № 314-п «Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании городской среды» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства посёлка Шушенское на 2023-2025 годы.

Решение задач благоустройства территории необходимо проводить программно-целевым методом, так как без стройной комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей посёлка Шушенское. Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории будет способствовать повышению уровня качества проживания граждан. Важна четкая согласованность действий администрации района и предприятий, учреждений и населения.

Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения территории посёлка Шушенское вызвана значительным ростом автомобилизации, повышения интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. В целях улучшения облика посёлка Шушенское, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения, которые включают в себя:

- установку энергосберегающих ламп и светильников;

- контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов уличного освещения для бесперебойного освещения улиц поселка;

- ремонт уличного освещения;

- затраты на потребление электроэнергии уличного освещения.

Значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников. Необходим систематический уход за существующими насаждениями:

- выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев;

- скашивание травы;

- посадка новых деревьев, кустов, цветов, содержание клумб и цветников;

- работы по озеленению территории поселения.

- мероприятий по выявлению, прогону и содержанию безнадзорных сельскохозяйственных животных.

Также необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии с требованиями стандартов.

Выполнение мероприятий данной программы будет способствовать повышению уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, привлечению к осуществлению задач по благоустройству территорий физических и юридических лиц, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка.

В части содержания территории общего пользования поселковых кладбищ необходимо проводить такие мероприятия, как:

- проведение работ по санитарной очистке, вывозу мусора, благоустройству территорий мест захоронения с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;

- спиливание ветхих аварийных деревьев, кустарников на территориях кладбищ;

- работы по содержанию и ремонту поселковых кладбищ.

Организация прочих мероприятий по благоустройству включает в себя:

- текущий ремонт муниципального жилого фонда;

- взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд;

- обследование специализированной организацией многоквартирных домов (для признания таких домов аварийными).

Таким образом благоустройство и озеленение территории муниципального образования включает в себя совокупность программ и планов, составные части которых имеют между собой тесные связи. В этом аспекте комплексное благоустройство означает разработку и реализацию той совокупности мероприятий, которые направлены на создание и развитие эстетичности и социально-экологической организованной городской среды. Важными составляющими частями данной среды выступают приведение в порядок дворовых территорий; освещение территорий, зданий и сооружений; содержание и восстановление парков, скверов, зеленых зон; размещение малых архитектурных форм и уличной мебели; обустройство площадок для отдыха, детских площадок; установка скамеек и урн.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере

благоустройства, описание основных целей и задач программы, прогноз

развития в сфере благоустройства посёлка Шушенское

Проблема благоустройства является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация муниципальной программы позволит улучшить внешний облик поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории посёлка Шушенское, комфортного проживания жителей поселения.

Целью программы является: комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселка Шушенское.

Задача программы - повышение уровня благоустройства, эстетической привлекательности, комфортности территории посёлка Шушенское для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

4.Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере благоустройства, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере благоустройства на территории посёлка Шушенское

Реализация программных мероприятий позволит повысить комфортность условий проживания для жителей посёлка: обеспечить качественное освещение улиц, улучшить эстетическое состояния общественных и дворовых территорий, произвести озеленение территории, повысить степень удовлетворенности населения уровнем благоустройства. Создать комфортные условия для посещения жителями и гостями посёлка мест захоронений. Позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения на территории посёлка Шушенское.

Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показатели и показатели результативности.

Прогноз конечных результатов исполнения программы:

1. Количество замененных уличных светильников на светодиодные светильники;

2. Замена провода уличного освещения марки А-16 на провод марки СИП 2х16;

3. Площадь содержания территорий;

4. Количество отремонтированных детских площадок;

5. Сокращение числа безнадзорных сельскохозяйственных животных на улицах поселка Шушенское;

6. Обеспечение содержания мест захоронения;

7. Участие в проводимых работах по текущему ремонту общего имущества муниципального жилищного фонда;

8. Площадь благоустроенных общественных и дворовых территорий посёлка Шушенское;

9. Площадь благоустроенных общественных пространств в рамках единой концепции благоустройства территории посёлка Шушенское.

5. Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В составе муниципальной программы посёлка Шушенское реализуется следующая подпрограмма:

Благоустройство поселка Шушенское.

В рамках муниципальной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1. Организация уличного освещения в границах посёлка Шушенское;

2. Организация благоустройства и озеленения в границах посёлка Шушенское;

3. Содержание мест захоронения в границах посёлка Шушенское;

4. Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда;

5. Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды;

6. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории в рамках единой концепции.

Подпрограмма ежегодно корректируется, исходя из фактических объемов, оценки подпрограммных мероприятий.

Ожидаемыми результатами от реализации мероприятий являются:

1). Организация уличного освещения в границах посёлка Шушенское - количество замененных уличных светильников на светодиодные светильники; замена провода уличного освещения марки А-16 на провод марки СИП 2х16;

2). Организация благоустройства и озеленения в границах посёлка Шушенское - площадь содержания территорий; количество отремонтированных детских площадок; сокращение числа безнадзорных сельскохозяйственных животных на улицах поселка Шушенское;

3). Содержание мест захоронения в границах посёлка Шушенское - обеспечение содержания мест захоронения;

4). Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда - участие в проводимых работах по текущему ремонту общего имущества муниципального жилищного фонда;

5). Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды - площадь благоустроенных общественных и дворовых территорий посёлка Шушенское;

6). Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории в рамках единой концепции - площадь благоустроенных общественных пространств в рамках единой концепции благоустройства территории посёлка Шушенское.

6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам приведена в приложении № 1 к программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы приведена в приложении № 2 программе.

Приложение N 1

к паспорту муниципальной программы посёлка Шушенское

«Благоустройство территории муниципального образования посёлок Шушенское»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Цели, целевые показатели, задачи муниципальной программы | Единица измерения | Вес показателя | Год,предшествующий реализации муниципальной программы | Годы реализации муниципальной программы посёлка Шушенское |
| текущий финансовый год2022 | очередной финансовый год2023 | 1-й год планового периода2024 | 2-й год планового периода2025 |
|  | Цель муниципальной программы – комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселка Шушенское |
| 1 |  Задача – повышение уровня благоустройства, эстетической привлекательности, комфортности территории посёлка Шушенское для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания |
| 1.1 | Подпрограмма «Благоустройство посёлка Шушенское» |
| 1.1.1 | Количество замененных уличных светильников на светодиодные светильники | ед. | х | 233 | 0 | 320 | 380 | 405 |
| 1.1.2 | Замена провода уличного освещения марки А-16 на провод марки СИП 2х16 | м | х | 4900 | 0 | 5610 | 5820 | 6110 |
| 1.1.3 | Площадь содержания территорий | тыс. м² | х | 50 | 0 | 389,5 | 395,5 | 410,0 |
| 1.1.4 | Количество отремонтированных детских площадок | шт. | х | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 1.1.5 | Сокращение числа безнадзорных сельскохозяйственных животных на улицах поселка Шушенское | шт. | х | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 |
| 1.1.6 | Обеспечение содержания мест захоронения | % | х | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.7 | Участие в проводимых работах по текущему ремонту общего имущества муниципального жилищного фонда | шт. | х | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.8 | Площадь благоустроенных общественных и дворовых территорий поселка Шушенское | м² | х | 8,9 | 0 | 7,5 | 10,7 | 5,7 |
| 1.1.9 | Площадь благоустроенных общественных пространств в рамках единой концепции благоустройства территории посёлка Шушенское | км | х | 9,4 | 0 | 8,7 | 0 | 0 |
| Начальник отдела благоустройства и ЖКХадминистрации Шушенского района Н.Н. Каштункова |

Приложение N 2

к паспорту муниципальной программы посёлка Шушенское

«Благоустройство территории муниципального образования посёлок Шушенское»

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности посёлка Шушенское

(за счет всех источников финансирования)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеобъекта с указанием мощности и годов строительства\* | Остаток стоимости строительства в ценах контракта\*\* | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
| отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | по годам до ввода объекта |
| Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты поселений  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |

(\*) – указывается подпрограмма, и (или) программа развития поселкового муниципального учреждения, которой предусмотрено строительство объекта

(\*\*) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта

Приложение N 1

к муниципальной программе посёлка Шушенское

«Благоустройство территории муниципального образования посёлок Шушенское»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,

подпрограммам муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы\* |
| ГР БС | РзПр | ЦСР | ВР | отчетный/текущий финансовый год 2022 | очередной финансовый год2023 | 1-й год планового периода 2024 | 2-й год планового периода 2025 | Итого за период |
| план | план | план | план |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории муниципального образования посёлок Шушенское | всего расходные обязательства по программе  | х | х | х | х | **0,000** | **300 139,845** | **44 786,088** | **33 906,888** | **378 832,821** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шушенского района | 009 | х | х | х | 0,000 | 300 139,845 | 44 786,088 | 33 906,888 | 378 832,821 |
| Подпрограмма  | Благоустройство поселка Шушенское | всего расходные обязательства по программе  | х | х | х | х | **0,000** | **300 139,845** | **44 786,088** | **33 906,888** | **378 832,821** |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шушенского района | 009 | х | х | х | 0,000 | 300 139,845 | 44 786,088 | 33 906,888 | 378 832,821 |
| Мероприятие № 1 | Организация уличного освещения в границах посёлка Шушенское | всего расходные обязательства по программе  | х | х | х | х | **0,000** | **8 579,530** | **8 579,530** | **8 579,530** | **25 738,590** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шушенского района | 009 | 0503 | 0310080280 | 244 | 0,000 | 2 712,765 | 2 712,765 | 2 712,765 | 8 138,295 |
|  |  | Администрация Шушенского района | 009 | 0503 | 0310080280 | 247 | 0,000 | 5 866,765 | 5 866,765 | 5 866,765 | 17 600,295 |
| Мероприятие № 2 | Организация благоустройства и озеленения в границах посёлка Шушенское | всего расходные обязательства по программе  | х | х | х | х |  | **21 973,724** | **21 973,724** | **21 973,724** | **65 921,172** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шушенского района | 009 | 0503 | 0310080260 | 244 | 0,000 | 21 973,724 | 21 973,724 | 21 973,724 | 65 921,172 |
| Мероприятие № 3 | Содержание мест захоронения в границах посёлка Шушенское | всего расходные обязательства по программе  | х | х | х | х |  | **1 610,000** | **1 610,000** | **1 610,000** | **4 830,000** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шушенского района | 009 | 0503 | 0310080270 | 244 | 0,000 | 1 610,000 | 1 610,000 | 1 610,000 | 4 830,000 |
| Мероприятие № 4 | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда | всего расходные обязательства по программе  | х | х | х | х | **0,000** | **696,821** | **696,821** | **696,821** | **2 090,463** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шушенского района | 009 | 0501 | 0310081030 | 244 | 0,000 | 696,821 | 696,821 | 696,821 | 2 090,463 |
| Мероприятие № 5 | Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды | всего расходные обязательства по программе  | х | х | х | х | **0,000** | **9 704,013** | **10 826,013** | **1 046,813** | **21 576,839** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шушенского района | 009 | 0503 | 031F255550 | 244 | 0,000 | 9 510,000 | 10 632,000 | 852,800 | 20 994,800 |
| Администрация Шушенского района | 009 | 0409 | 031F255550 | 244 | 0,000 | 194,013 | 194,013 | 194,013 | 582,039 |
| Мероприятие № 6 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории в рамках единой концепции  | всего расходные обязательства по программе  | х | х | х | х | 0,000 | **257 575,757** | **1 100,000** | **0,000** | **258 675,757** |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0503 | 03100S8440 | 244 | 0.000 | 257 575,757 | 1 100,000 | 0,000 | 258 675,757 |

\*в случае необходимости внесения изменений в действующую программу, возможно добавление столбца/ов с указанием информации об отчетном/текущем финансовом периоде

Начальник отдела благоустройства и ЖКХ

администрации Шушенского района Н.Н. Каштункова

Приложение N 2

к муниципальной программе посёлка Шушенское

 «Благоустройство территории муниципального образования посёлок Шушенское»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов

на реализацию целей муниципальной программы посёлка Шушенское с учетом источников финансирования,

в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| отчетный/текущий финансовыйгод2022 | очередной финансовыйгод2023 | 1-й год планового периода2024 | 2-й год планового периода2025 | Итого за период |
| план | план | план | план |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории муниципального образования посёлок Шушенское | Всего | **0,000** | **300 139,845** | **44 786,088** | **33 906,888** | **378 832,821** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 264 171,900 | 10 293,900 | 514,700 | 274 980,500 |
| районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджеты поселений | 0,000 | 35 872,382 | 34 396,625 | 33 296,625 | 103 565,632 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 95,563 | 95,563 | 95,563 | 286,689 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма | Благоустройство посёлка Шушенское | Всего | **0,000** | **300 139,845** | **44 786,088** | **33 906,888** | **378 832,821** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 264 171,900 | 10 293,900 | 514,700 | 274 980,500 |
| районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты поселений | 0,000 | 35 872,382 | 34 396,625 | 33 296,625 | 103 565,632 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 95,563 | **95,563** | **95,563** | 286,689 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие № 1 | Организация уличного освещения в границах посёлка Шушенское | Всего | **0,000** | **8 579,530**  | **8 579,530**  | **8 579,530**  | **25 738,590** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты поселений | 0,000 | 8 579,530 | 8 579,530 | 8 579,530 | 25 738,590 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие № 2 | Организация благоустройства и озеленения в границах посёлка Шушенское | Всего | **0,000** | **21 973,724** | **21 973,724** | **21 973,724** | **65 921,172** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты поселений | 0,000 | 21 973,724 | 21 973,724 | 21 973,724 | 65 921,172 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие № 3 | Содержание мест захоронения в границах посёлка Шушенское | Всего | **0,000** | **1 610,000** | **1 610,000** | **1 610,000** | **4 830,000** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджеты поселений | 0,000 | 1 610,000 | 1 610,000 | 1 610,000 | 4 830,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие № 4 | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда | Всего | **0,000** | **696,821** | **696,821** | **696,821** | **2 090,463** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты поселений | 0,000 | 696,821 | 696,821 | 696,821 | 2 090,463 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего | **0,000** | **9 704,013** | **10 826,013** | **1 046,813** | **21 576,839** |
| Мероприятие № 5 | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 9 171,900 | 10 293,900 | 514,700 | 19 980,500 |
|  | районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджеты поселений | 0,000 | 436,550 | 436,550 | 436,550 | 1 309,650 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 95,563 | 95,563 | 95,563 | 286,689 |
|  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие № 6 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории в рамках единой концепции | Всего | **0,000** | **257 575,757** | **1 100,000** | **0,000** | **258 675,757** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 255 000,000 | 0,000 | 0,000 | 255 000,000 |
| районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты поселений | 0,000 | 2 575,757 | 1 100,000 | 0,000 | 3 675,757 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

\*в случае необходимости внесения изменений в действующую программу, возможно добавление столбца/ов с указанием информации об отчетном/текущем финансовом периоде

Начальник отдела благоустройства и ЖКХ

администрации Шушенского района Н.Н. Каштункова

Приложение № 3

к муниципальной программе посёлка Шушенское

«Благоустройство территории муниципального образования посёлок Шушенское»

1**.** Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Благоустройство посёлка Шушенское |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Благоустройство территории муниципального образования посёлок Шушенское |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Шушенского района (отдел благоустройства и ЖКХ) |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Шушенского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: повышение уровня благоустройства, эстетической привлекательности, комфортности территории посёлка Шушенское для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.Задачи:1. Обеспечение надлежащего технического состояния сетей;2. Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства;3. Создание оптимальных условий для посещений и ухода за местами захоронений в границах посёлка Шушенское;4. Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания;5. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств поселка Шушенское, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству; 6. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования с соблюдением единых подходов к формированию современной городской среды на территории посёлка Шушенское |
| Целевые индикаторы  | - количество замененных уличных светильников на светодиодные светильники;- замена провода уличного освещения марки А-16 на провод марки СИП 2х16;- площадь содержания территорий;- количество отремонтированных детских площадок;- сокращение числа безнадзорных сельско-хозяйственных животных на улицах поселка Шушенское;- обеспечение содержания мест захоронения;- участие в проводимых работах по текущему ремонту общего имущества муниципального жилищного фонда;- площадь благоустроенных общественных и дворовых территорий посёлка Шушенское;- площадь благоустроенных общественных пространств в рамках единой концепции благоустройства территории посёлка Шушенское |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования программы на 2023 - 2025 годы составляет 378 832,821 тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год – 300 139,845 тыс. рублей;2024 год – 44 786,088 тыс. рублей;2025 год – 33 906,888 тыс. рублей.- в том числе из федерального бюджета всего – 0,000 тыс. рублей:2023 год – 0,000 тыс. рублей;2024 год – 0,000 тыс. рублей;2025 год – 0,000 тыс. рублей.- в том числе из краевого бюджета всего – 274 980,500 тыс. рублей:2023 год – 264 171,900 тыс. рублей;2024 год – 10 293,900 тыс. рублей;2025 год – 514,700 тыс. рублей.- в том числе из бюджета посёлка Шушенское всего – 103 565,632 тыс. рублей:2023 год – 35 872,382 тыс. рублей;2024 год – 34 396,625 тыс. рублей;2025 год – 33 296,625 тыс. рублей.- в том числе внебюджетные источники всего – 286,689 тыс. рублей:2023 год – 95,563 тыс. рублей;2024 год – 95,563 тыс. рублей;2025 год – 95,563 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Шушенского района |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка поселковой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

*Уличное освещение*

Уличное освещение является частью общей системы благоустройства, основное назначение которого - создание условий безопасного движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время.

Качественное освещение современного поселка - необходимое условие его жизнедеятельности. Состояние наружного освещения поселка Шушенское в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние наружного освещения, безусловно, имеет важное социальное значение.

В наружном освещении продолжают использоваться светильники, нормативный срок службы которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным требованиям.

Проведение реконструкции и модернизации действующих электросетей позволит значительно сократить число аварийных ситуаций и финансовых затрат на их устранение, обеспечить качественное и гарантированное электроснабжение для населения поселка Шушенское.

Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа сетей уличного освещения и сформирована с учетом анализа потребности выполнении работ на объектах уличного освещения.

*Организация благоустройства и озеленения*

Данное мероприятие направлено на создание комфортной среды проживания для населения и гостей поселка Шушенское.

К основным объектам благоустройства относятся: озеленение территории, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, содержание общественных территорий, уборка несанкционированных свалок и прочее.

Содержание и благоустройство территории поселка осуществляется собственниками и пользователями земельных участков в соответствии с установленными требованиями. Обеспечение содержания и благоустройства участков поселковой территории, не принадлежащих на праве собственности или ином вещном, обязательственном праве юридическим и физическим лицам осуществляется органами местного самоуправления в пределах, предусмотренных в бюджете муниципального образования финансовых средств.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселка из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселка достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками (уровень аварийности деревьев составляет более 80 процентов). В условиях застройки поселковых территорий, увеличения количества автомобильных дорог площадь зеленых насаждений сокращается.

Самопроизвольное падение деревьев угрожает жизни граждан, создает аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов.

Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, в лесопарковых зонах не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев (преимущественно тополей), требующих вырубки, в том числе на территории кладбищ.

Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Одним из вариантов решения этой проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший подъезд, дом, двор, улица» приуроченного ко дню поселка. Жители двора, микрорайона, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Еще одной проблемой являются сельскохозяйственные животные, оставленные владельцами без присмотра и находящиеся на улицах населенных пунктов и на автомобильных дорогах. Они создают помехи нормальному движению транспортных средств, проходу граждан. Животные наносят вред зеленым насаждениям, дорожным покрытиям, под угрозу ставится санитарное состояние территории. Неконтролируемый выгул животных на дорогах способствует совершению дорожно-транспортных происшествий. С целью борьбы с бесконтрольным выпасом и прогоном сельскохозяйственных животных действующим законодательством предусмотрена возможность применения мер административной ответственности в отношении владельцев животных. Для этого необходимо осуществить мероприятий по отлову, перегону, содержанию безнадзорных сельскохозяйственных животных и дальнейшему выявлению их владельцев.

*Содержание мест захоронения*

Мероприятие разработано с учетом опыта подготовки и реализации муниципальных программ, связанных с выполнением мероприятий, направленных на создание достойных условий мест захоронений в поселке Шушенское.

Мероприятие ориентировано на создание комфортных условий содержания мест захоронений граждан, и на повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности на территориях кладбищ в поселке Шушенское.

Основными направлениями являются мероприятия по достойному содержанию мест захоронений, утилизации отходов деятельности кладбищ и сохранение природно-экологического баланса.

Большое нарекание вызывает санитарное содержание. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора отходов, освещение. В настоящее время уличное освещение внутри территорий мест захоронения отсутствует, для строительства освещения требуется дополнительное финансирование.

Участки зеленых насаждений, расположенные на территории кладбищ, недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, и большая их часть требует вырубки. Причины такого положения, прежде всего, в недостаточном финансировании.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку мест захоронений, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня обслуживания в погребении.

*Муниципальный жилищный фонд*

В настоящее время на территории муниципального образования Шушенский район техническое состояние муниципального жилищного фонда, как и большинства других домов не соответствует современным требованиям, предъявляемым к качеству жилого фонда. Основной причиной неудовлетворительного технического состояния является многолетнее отсутствие капитального ремонта несущих конструкций и инженерно-технических систем, а также ненадлежащее обслуживание общего имущества.

Жилищный фонд поселка имеет тенденцию к старению и ветшанию, что обостряет проблему по осуществлению капитального ремонта домов. Имеющийся жилой фонд снижает уровень безопасности и комфортности проживания граждан.

Анализ существующего положения дел в жилищном хозяйстве поселка Шушенское показывает, что необходимо осуществлять планомерные действия по проведению капитального ремонта крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, установке приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии).

Реализация подпрограммных мероприятий позволит создать постоянно действующую систему капитального ремонта имущества.

*Формирование современной городской среды*

Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, в том числе, общественных и дворовых территорий - одна из актуальных проблем современного градостроительства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не носят системного характера и четко определенных порядка и источников финансирования.

Благоустройство дворов многоквартирных домов (далее - МКД) поселка Шушенское на сегодняшний день полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В ряде дворов требуется ремонт освещения придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустройство детских площадок. Наличие на придомовых территориях разрушенных хозяйственных строений создают угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

В целях благоустройства дворовых территорий МКД, планируется выполнить мероприятия, исходя из следующего минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- обустройство детских площадок;

- обустройство спортивных площадок;

- обустройство пешеходных дорожек;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- ограждение газонов;

- ремонт тротуаров.

Общественные территории - это места, где жители поселка Шушенское отдыхают, проводят свободное время.

В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны, парки, скверы и набережная.

В настоящее время еще существуют общественные территории, которые характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный характер, а именно запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для населения поселка Шушенское, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, выполнение которых обеспечивается подпрограммой.

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий путем проведения общественных обсуждений принимает участие население поселка Шушенское.

Проведение инвентаризации территории и расположенных на ней элементов благоустройства необходимо для оптимизации процесса ухода и содержания территории и ее дальнейшего развития (например, ремонт дорожного покрытия, освещения, строительство детских и спортивных площадок для отдыха, достаточность озеленения, наличие приспособлений для маломобильных групп населения).

*Мероприятия по благоустройству территории в рамках единой концепции*

Комплексное благоустройство территории – это формирование комфортной, безопасной среды для различных групп населения. В рамках работ нужно ориентироваться на актуальные тенденции. Это 3 ключевых принципа: экологичность, открытость или безбарьерная среда, разнообразие функций. Важно учитывать потребности тысяч людей разных возрастов с разными интересами.

Важно включить в проект уникальные элементы, способствующие формированию бренда поселка. Необходимо локацию гармонично вписать в градостроительный, природный, смысловой контекст. Она должна дополнять поселковую инфраструктуру, выполнять социальную функцию.

Следует придерживаться единого стиля оформления зданий, малых архитектурных форм. То есть у павильонов, уличной мебели, арт-объектов должен быть похожий дизайн, в котором чётко прослеживается общая идея.

Благоустройство территорий поселка является основным инструментом для улучшения его эстетического облика, а также создания комфортных условий проживания, работы и проведения свободного времени граждан.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории поселка Шушенское направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика муниципального образования, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах, площадях, дворовых территориях.

Концепция раскрывает видовой, экологический и рекреационный потенциал территории, представляя её в виде популярного места отдыха общепоселкового масштаба.

В рамках концепции благоустройства на территории поселка Шушенское предусмотрено благоустройство улиц, расположенных вдоль туристических маршрутов (замена асфальтобетонного покрытия, устройство или замена уличного освещения, озеленение, установка малых архитектурных форм).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является: повышение уровня благоустройства, эстетической привлекательности, комфортности территории посёлка Шушенское для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Основные задачи:

- обеспечение надлежащего технического состояния сетей, объектов уличного освещения;

- содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства;

- создание оптимальных условий для посещений и ухода за местами захоронений в границах посёлка Шушенское;

- создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств поселка Шушенское, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству;

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования с соблюдением единых подходов к формированию современной городской среды на территории посёлка Шушенское.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации Шушенского района, определяющими механизм реализации муниципальной программы поселка.

Механизм реализации подпрограммы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы.

Управление подпрограммой осуществляется исполнителем - отделом благоустройства и ЖКХ администрации Шушенского района.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо во исполнение поручений главы Шушенского района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование рабочих документов: перечня работ, плана финансирования, с учетом выполненных работ и смет работ по каждому мероприятию.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Управление подпрограммой возлагается на отдел благоустройства и ЖКХ администрации Шушенского района. Управление настоящей подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Общее руководство за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет заместитель главы Шушенского района по жилищно-коммунальным и инфраструктурным вопросам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается на основании:

- степени достижения целей и решения задач подпрограммы и основных мероприятий, включенных в подпрограмму;

- степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования финансовых ресурсов.

Комплексное решение подпрограммных задач будет способствовать:

- росту уровня обеспеченности населения современными объектами благоустройства для отдыха взрослого населения, игр детей, увеличит доступность объектов благоустройства для маломобильных групп населения, что в свою очередь обеспечит возможность организации качественного досуга и культурного времяпровождения различных групп населения;

- улучшению санитарного состояния территории мест захоронений;

- улучшению санитарного состояния элементов для благоустройства и озеленения.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому подпрограммному мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета поселка Шушенское в установленном законном порядке. Планируемые объемы финансирования распределены по годам и представлены в паспорте подпрограммы. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год и плановый период.

Приложение № 1 к подпрограмме

 «Благоустройство посёлка Шушенское»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |
| Текущий/финансовыйгод2022  | Очереднойфинансовый год2023  | 1-й год планового периода2024  | 2-й год планового периода2025  |
|  | Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства, эстетической привлекательности, комфортности территории посёлка Шушенское для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания |
| 1 | Количество замененных уличных светильников на светодиодные светильники | ед. | актысдачи-приемки выполненных работ | 0 | 320 | 380 | 405 |
| 2 | Замена провода уличного освещения марки А-16 на провод марки СИП 2х16 | м | актысдачи-приемки выполненных работ | 0 | 5610 | 5820 | 6110 |
| 3 | Площадь содержания территорий | тыс. м² | актысдачи-приемки выполненных работ | 0 | 389,5 | 395,5 | 410,0 |
| 4 | Количество отремонтированных детских площадок | шт. | актысдачи-приемки выполненных работ | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Сокращение числа безнадзорных сельско-хозяйственных животных на улицах поселка Шушенское | шт. | актысдачи-приемки выполненных работ | 0 | 15 | 10 | 5 |
| 6 | Обеспечение содержания мест захоронения | % | актысдачи-приемки выполненных работ | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Участие в проводимых работах по текущему ремонту общего имущества муниципального жилищного фонда | шт. | актысдачи-приемки выполненных работ | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Площадь благоустроенных общественных и дворовых территорий посёлка Шушенское | м² | актысдачи-приемки выполненных работ | 0 | 7,5 | 10,7 | 5,7 |
| 9 | Площадь благоустроенных общественных пространств в рамках единой концепции благоустройства территории посёлка Шушенское | км | актысдачи-приемки выполненных работ | 0 | 8,7 | 0 | 0 |

Начальник отдела благоустройства и ЖКХ

администрации Шушенского района Н.Н. Каштункова

Приложение № 2 к подпрограмме

«Благоустройство посёлка Шушенское»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы(тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | отчетный/текущий финансовый год\* | очередной финансовый год2023 | 1-й год планового периода 2024 | 2-й год планового периода 2025 | Итого за период |
| Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства, эстетической привлекательности, комфортности территории посёлка Шушенское для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания |
| **Задача 1** Обеспечение надлежащего технического состояния сетей, объектов уличного освещения |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация уличного освещения в границах поселка Шушенское  |  | 009 | 0503 | 0310080280 | 244 | 0 | 2 712,765 | 2 712,765 | 2 712,765 | 8 138,295 |  |
|  | 009 | 0503 | 0310080280 | 247 | 0 | 5 866,765 | 5 866,765 | 5 866,765 | 17 600,295 |  |
| **Задача 2** Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация благоустройства и озеленения в границах посёлка Шушенское |  | 009 | 0503 | 0310080260 | 244 | 0 | 21 973,721 | 21 973,724 | 21 973,724 | 65 921,172 |  |
| **Задача 3** Создание оптимальных условий для посещений и ухода за местами захоронений в границах посёлка Шушенское |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание мест захоронения в границах поселка Шушенское |  | 009 | 0503 | 0310080270 | 244 | 0 | 1 610,000 | 1 610,000 | 1 610,000 | 4 830,000 |  |
| **Задача 4** Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда |  | 009 | 0501 | 0310081030 | 244 | 0 | 696,821 | 696,821 | 696,821 | 2 090,463 |  |
| **Задача 5** Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств поселка Шушенское, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству  |
| Мероприятие 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды |  | 009 | 0503 | 031F255550 | 244 | 0 | 9 510,000 | 10 632,000 | 852,800 | 20 994,800 |  |
|  | 009 | 0409 | 031F255550 | 244 | 0 | 194,013 | 194,013 | 194,013 | 582,039 |  |
| **Задача 6** Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования с соблюдением единых подходов к формированию современной городской среды на территории посёлка Шушенское |
| Мероприятие 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории в рамках единой концепции |  | 009 | 0503 | 03100S8440 | 244 | 0 | 257 575,757 | 1100,000 | 0,000 | 258 675,757 |  |

\*в случае необходимости внесения изменений в действующую программу, возможно добавление столбца/ов с указанием информации об отчетном/текущем финансовом периоде

Начальник отдела благоустройства и ЖКХ

администрации Шушенского района Н.Н. Каштункова