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ШУШЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«20» июля 2026г.           городской поселок Шушенское                    № 1132

	О внесении изменений в постановление администрации Шушенского района от 11.11.2025 г.  № 1567 «Об утверждении муниципальной программы Шушенского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»

	



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 – ФЗ « Об охране окружающей среды», Перечнем муниципальных программ Шушенского муниципального округа от 02.07.2026 №239-р, руководствуясь Уставом Шушенского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Шушенского района от 11.11.2025 г. № 1567 «Об утверждении муниципальной программы Шушенского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» следующие изменения:
1.1. Муниципальную программу Шушенского округа  «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»  утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы Шушенского муниципального округа Казакова А.Н.
3. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Шушенского муниципального округа в сети Интернет https://arshush.gosuslugi.ru.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  его официального опубликования, в сетевом издании «Ленинская искра»   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ленинская.рф.


Глава Шушенского 
муниципального округа				                                              Д.В. Джигренюк
              


Приложение
к постановлению администрации Шушенского муниципального округа
от                          №

[bookmark: Par26]Муниципальная программа Шушенского муниципального округа
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»
1. Паспорт муниципальной программы

	Наименование муниципальной
программы
	Муниципальная программа Шушенского муниципального округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» (далее – программа)

	Основания для разработки муниципальной
программы
	статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановление администрации района от 08.09.2025 № 1267 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского муниципального округа, их формирования и реализации»;  распоряжение Администрации Шушенского муниципального округа от 02.07.2026 № 239-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Шушенского муниципального округа»

	Ответственный исполнитель муниципальной
программы 
	Администрация Шушенского муниципального округа  (Отдел благоустройства, ЖКХ и дорожной деятельности)


	Соисполнители муниципальной программы 
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Шушенского муниципального округа (МКУ «Земля и имущество»), Администрация Шушенского муниципального округа (Отдел ГО ЧС), МКУ «Чистый  поселок»

	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы
	Подпрограмма_1    «Использование и охрана водных ресурсов»;
Подпрограмма_2 «Обращение с отходами на территории Шушенского муниципального округа».
Отдельное мероприятие программы: 
«Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца» (приложение № 5 к муниципальной программе)


	Цели муниципальной
программы
	Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, обеспечение охраны окружающей среды Шушенского муниципального округа
Предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев.

	Задачи муниципальной
программы
	1. Защита населения и территории Шушенского муниципального округа от вредного воздействия поверхностных вод, сохранение водных объектов.
2. Снижение негативного воздействия при размещении отходов потребления на окружающую среду и здоровье населения Шушенского муниципального округа.
3.Соблюдение гуманного отношения к животным без владельцев;
4.Предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;
5.Оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;
6.Возврат потерявшихся животных их владельцам.

	Этапы и сроки реализации муниципальной
программы 
	2026 – 2030 годы

	Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной
программы
	Целевые показатели программы:
протяженность береговой линии водных объектов всего 34,47 км, защищенной от негативного воздействия вод с 2026 года (17,2 км) увеличится до 34,47 км в 2030 году 
Целевые индикаторы программы:
- процент ГТС, приведенных в нормативное состояние, к общему количеству ГТС в округе с 40% увеличится до 100% в 2030 году;
- доля населения муниципальных образований Шушенского муниципального округа, обеспеченных санкционированными местами размещения твердых коммунальных отходов, в 2030 году – 100 %. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы;
- сокращения численности безнадзорных и бездомных животных в 2030 году составит 60%;
- уменьшения случаев укусов людей в 2026 году составит 70%.

	Ресурсное обеспечение муниципальной
программы
	Общий объем финансирования программы за период 2026 – 2028 годов составляет 10978,865 тыс. рублей, в том числе:
2026 год – 5380,930 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей,
краевой бюджет – 1458,000 тыс. рублей,
бюджет округа  – 3922,930 тыс. рублей.
2027 год – 3462,770 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей,
краевой бюджет – 867,900 тыс. рублей,
бюджет округа – 2594,870 тыс. рублей
2028 год – 2135,165 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей,
краевой бюджет – 867,900 тыс. рублей,
бюджет округа  – 1267,265 тыс. рублей

	Перечень объектов капитального строительства
	Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы



2. Характеристика текущего состояния окружающей среды 
Шушенского муниципального округа
Экологическое состояние округа относительно благополучное. 
Из 10 гидротехнических сооружений (далее – ГТС) в округе по   состоянию на 01.01.2025 г. бесхозяйных ГТС нет, 2 ГТС в федеральной собственности, 8 ГТС в собственности сельсоветов. 4 ГТС имеют нормальный уровень безопасности, 3 ГТС имеют опасный (аварийный) уровень безопасности, 3 ГТС требуют ремонта.
Инженерная защита населения округа и объектов экономики от негативного воздействия вод является недостаточной.
Критериями отбора для реализации программных мероприятий на территориях муниципальных образований округа являются:
- аварийно опасное состояние гидротехнических сооружений;
- необходимость ремонта инженерных сооружений для защиты населенных пунктов территории округа от подтопления и затопления.
Проблема накопления отходов обостряется в Шушенском муниципальном округе с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Количество отходов, образующихся на территории округа, составляет около 11,231 тыс. тонн в год. В результате в Шушенском муниципальном округе сложилась неблагоприятная ситуация в сфере обращения с отходами, что создает экологические, экономические и социальные проблемы в округе.
В 2025 году централизованной системой обращения с отходами в Шушенском муниципальном округе охватило 100% населения. 
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в области охраны окружающей среды, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы
Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации программы предусмотрен с учетом положений Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30.04.2012, Концепции государственной политики Красноярского края в области экологической безопасности и охраны окружающей среды до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора Красноярского края от 25.11.2013 N 225-уг. При расчете прогнозных значений показателей программы также учитывались тенденции изменения состояния окружающей среды.
Цель программы – обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, обеспечение охраны окружающей среды Шушенского муниципального округа.
Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходимо решить следующие задачи:
- защита населения и территории Шушенского муниципального округа от вредного воздействия поверхностных вод;
- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Шушенского муниципального округа.
Описание основных задач программы, прогноз развития соответствующей сферы приведены в разделе 2.2. каждой из подпрограмм муниципальной программы.
Результаты расчетов показывают, что с учетом реализации программных мероприятий к 2030 году будет достигнуто определенное снижение удельных показателей негативного воздействия на окружающую среду.


4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Шушенского муниципального округа

Полная ликвидация аварийной опасности гидротехнических сооружений (ГТС) на территории округа. К 2030 году 100% аварийно-опасных ГТС будут приведены в нормативное состояние, что гарантирует безопасность жителей и инфраструктуры, подверженных риску затопления и других аварийных ситуаций.
Обеспечение 100% охвата населения услугами сбора, вывоза и размещения отходов. Уже к 2025 году удалось достичь 100% показателя обеспеченности населения услугами сбора, вывоза и размещения отходов. Мероприятия программы будут нацелены на поддержание 100% охвата населения услугами сбора, вывоза и размещения отходов и экологической культуры населения в области обращения с отходами, что способствует сохранению окружающей среды и повышению комфорта проживания.

5. Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий программы  с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов

В составе программы осуществляется реализация следующих подпрограмм:
1. «Использование и охрана водных ресурсов» (срок реализации 2026– 2030 годы);
2. «Обращение с отходами на территории Шушенского муниципального округа» (срок реализации 2026 – 2030 годы).
Подпрограммы представлены в приложениях №    3 – 4 к муниципальной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограмм приведены в разделе 2.5 каждой подпрограммы. 
 В рамках программы осуществляется отдельное мероприятие «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца»
Отдельное мероприятие представлено в приложении № 5 к муниципальной программе.
От реализации отдельного мероприятия в 2026-2030 годах ожидаются следующие результаты: сокращение численности безнадзорных и бездомных животных; уменьшение случаев укусов людей.
Реализация программы позволит создать условия для обеспечения конституционного права населения Шушенского муниципального округа на благоприятную окружающую среду и получение объективной информации о ее состоянии.

6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам
Информация о распределении планируемых расходов по всем подпрограммам и отдельному мероприятию представлена в приложении №    1 к программе и в приложении №  2 к каждой подпрограмме.
Основные направления расходов:
- обеспечение капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Шушенского муниципального округа;
- обращение с отходами на территории Шушенского муниципального округа;
- выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца.
7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования отражена в приложении № 2.


















Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы Шушенского муниципального округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
	№ 
п/п
	Цели, целевые показатели   
задачи муниципальной программы
	Ед.
изм.
	Вес показателя
	
Год, предшествующий реализации муниципальной программы
	Годы реализации муниципальной программы
 Шушенского муниципального округа

	
	
	
	
	2025
	Очередной финансовый год

	1 - й год планового периода

	2- й год планового периода

	годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1

	1.1

	1.1.1

	
	Протяженность береговой линии водных объектов
	км
	Х
	-
	30,4
	31,0
	32,4
	33,47
	34,47

	
	Целевые индикаторы:
Процент ГТС, приведенных в нормативное состояние, к общему количеству ГТС в округе.
	%
	Х
	-
	70
	75
	80
	90
	100

	2

	2.1

	2.1.1

	
	Целевые индикаторы:
Доля населения муниципальных образований Шушенского муниципального округа, обеспеченных системой сбора, вывоза и размещения отходов к 2030 году
	%
	Х
	-
	98
	98
	100
	100
	100

	3

	3.1

	3.1.1

	
	Целевые индикаторы:
сокращения  
численности безнадзорных и бездомных животных
	%
	Х
	-
	60
	60
	60
	60
	60

	
	Целевые индикаторы:
уменьшения случаев укусов людей
	%
	Х
	-
	70
	70
	70
	70
	70



Начальник  отдела благоустройства, ЖКХ
и дорожной деятельности                                                                                                                                                               Н.Н. Каштункова


Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы Шушенского муниципального округа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов"

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Шушенского муниципального округа
(за счет всех источников финансирования)


	№ п/п
	Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства
	Остаток стоимости капитального строительства
	Отчетный финансовый год
2025
	Текущий финансовый год
2026
	Объем капитальных вложений, тыс.рублей

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	по годам до ввода объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Главный распорядитель – Администрация Шушенского муниципального округа

	1
	Строительство (реконструкция) объектов размещения отходов
	
	0,000

	
0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	краевой бюджет
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет округа
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	внебюджетные источники
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



Начальник  отдела благоустройства, ЖКХ
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Приложение № 1 к муниципальной программе Шушенского муниципального округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам 
муниципальной программы
	Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
	Наименование программы, подпрограммы
	Наименование ГРБС
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Отчетный/текущий финансовый год
	Очередной финансовый год
	Первый год планового периода
	Второй год планового периода
	Итого на период

	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Муниципальная программа
	«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»
	всего расходные обязательства по программе
	х
	х
	х
	х
	0,000
	5380,930
	3462,770
	2135,165
	10978,865

	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Администрация Шушенского муниципального округа
	900
	х
	х
	х
	0,000
	4961,628
	2594,870
	1267,265
	8823,763

	
	
	КУМИ
	950
	x
	x
	x
	0,000
	419,302
	867,900
	867,900
	2155,102

	Подпрограмма 1
	«Использование и охрана водных ресурсов»
	всего расходные обязательства по подпрограмме
	х
	х
	х
	х
	
0,000
	
890,000
	

890,000
	

890,000
	

2670,000


	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Администрация Шушенского муниципального округа
	900
	0406
	1210091270
	244
	0,000
	
390,000

	
390,000

	
390,000

	
1170,000


	
	
	
	900
	0406
	1210092820
	244
	0,000
	500,000
	500,000
	500,000
	1500,000

	Подпрограмма 2
	«Обращение с отходами на территории Шушенского муниципального округа»
	всего расходные обязательства по подпрограмме
	 
	 
	 
	 
	0,000
	3032,930
	1704,870
	377,265
	5115,065

	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Администрация Шушенского муниципального округа

	900
	0605
	1220091940
	244
	0,000
	2655,630
	1327,570
	0,000
	3983,200

	
	
	
	900
	0605
	1220092360
	244
	0,000
	22,300
	22,300
	22,300
	66,900

	
	
	
	900
	0605
	1220091930
	244
	0,000
	265,000
	265,000
	264,965
	794,965

	
	
	
	 
900

	0603
	12200S6900
	244
	0,000
	90,000
	90,000
	90,000
	
270,000


	Отдельное мероприятие

	Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца 

	всего расходные обязательства по подпрограмме
	х
	х
	х
	х
	
0,000
 
	1458,000 
	867,900
	867,900
	3193,800

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Администрация Шушенского муниципального округа

	900
	0603
	1230075180
	111
	0,000
	79,014
	
0,000
	
0,000
	79,014

	
	
	
	900
	0603
	1230075180
	119
	0,000
	23,773
	
0,000
	
0,000
	23,773

	
	
	
	900
	0603
	1230075180
	244
	0,000
	935,911
	
0,000
	
0,000
	935,911

	
	
	КУМИ
	950
	0603
	1230075180
	111
	0,000
	23,358
	
102,373

	
102,373


	228,105

	
	
	
	950
	0603
	1230075180
	119
	0,000
	
7,054
	
30,827
	
30,827
	68,708

	
	
	
	
950
	
0603
	
1230075180
	
244
	
0,000
	
388,889
	
734,700
	
734,700
	
1858,289



Начальник  отдела благоустройства, ЖКХ
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Приложение № 2 к муниципальной программе Шушенского муниципального округа  «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Шушенского муниципального округа с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

	[bookmark: RANGE!A1:H31]Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Уровень бюджетной системы/источники финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	Отчетный/текущий финансовый год
	Очередной финансовый год
	Первый год планового периода
	Второй год планового периода
	 

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Итого на период

	Муниципальная программа
	«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»
	Всего 
	0,000
	5380,930
	3462,770
	2135,165
	10978,865

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	краевой бюджет
	0,000
	1458,000
	867,900
	867,900
	3193,800

	
	
	бюджет округа
	0,000
	
3922,930

	2594,870
	1267,265
	7785,065

	
	
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Отдельное мероприятие
	Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца 
	Всего 
	0,000
	
1458,000

	867,900
	867,900
	3193,800

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	краевой бюджет
	0,000
	
1458,000

	867,900
	867,900
	3193,800

	
	
	бюджет округа
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Подпрограмма 1
	«Использование и охрана водных ресурсов»
	Всего 
	0,000
	890,000
	890,000
	890,000
	2670,000

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	бюджет округа
	0,000
	890,000
	890,000
	890,000
	2670,000

	
	
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Подпрограмма 2
	«Обращение с отходами на территории Шушенского муниципального округа».
	Всего 
	0,000
	3032,930
	1704,870
	377,265
	5115,065

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	бюджет округа
	0,000
	3032,930
	1704,870
	377,265
	5115,065

	
	
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	юридические лица
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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                                                                         Приложение № 3 к муниципальной 
программе Шушенского муниципального округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»

Подпрограмма «Использование и охрана водных ресурсов»
1. Паспорт подпрограммы

	Наименование подпрограммы
	«Использование и охрана водных ресурсов» (далее – подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
	«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»

	Исполнитель подпрограммы 
	Администрация Шушенского муниципального округа (Отдел благоустройства ЖКХ и дорожной деятельности).


	ГРБС
	Администрация Шушенского муниципального округа (Отдел ГО ЧС).


	Цель подпрограммы
	Защита населения и территории Шушенского муниципального округа от вредного воздействия поверхностных вод, сохранение водных объектов.

	Задачи 
подпрограммы
	Задача № 1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Шушенского муниципального округа, находящиеся в аварийном и предаварийном состоянии;
Задача № 2. Подготовка документов на эксплуатацию ГТС.

	Целевые индикаторы
	Целевые индикаторы подпрограммы:
- процент ГТС, приведенных в нормативное состояние, к общему количеству ГТС в округе в 2030 году с 40% увеличится до 100%;
Целевые показатели подпрограммы:
- протяженность береговой линии водных объектов всего 34,47 км, защищенной от негативного воздействия вод с 2026 года (17,2 км) увеличится до 34,47 км в 2030 году;

	Сроки реализации подпрограммы
	2026 – 2030 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы 
	Общий объем финансирования подпрограммы за период 2026– 2028 годов составляет 2670,000 тыс. рублей, в том числе:
2026 год –890,000 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей,
краевой бюджет – 0,000 тыс. рублей,
бюджет округа – 890,000 тыс. рублей.
2027 год – 890,000 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей,
краевой бюджет – 0,000 тыс. рублей,
бюджет округа – 890,000 тыс. рублей
2028 год – 890,000 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей,
краевой бюджет – 0,000 тыс. рублей,
бюджет округа – 890,000 тыс. рублей

	Система организации контроля за исполнением подпрограммы 
	Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел ГО и ЧС администрации Шушенского муниципального округа.




2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка окружной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма разработана для решения проблем, связанных с обеспечением безопасности населения от негативного воздействия водных объектов, расположенных на территории округа.
Значительный ущерб экономике и населению округа приносят затопления и подтопления населенных пунктов (далее – негативное воздействие). Негативное воздействие происходит в результате размыва защитных дамб. Большинство имеющихся защитных сооружений за более чем 30-летний срок эксплуатации выработали свой ресурс и не выполняют своего назначения. 
Из 10 гидротехнических сооружений (далее – ГТС) в округе по   состоянию на 01.01.2025 г. бесхозяйных ГТС нет, 2 ГТС в федеральной собственности, 8 ГТС в собственности сельсоветов. 4 ГТС имеют нормальный уровень безопасности, 3 ГТС имеют опасный (аварийный) уровень безопасности, 3 ГТС требуют ремонта.
Значительный ущерб экономике и населению Шушенского муниципального округа приносят затопления и подтопления населенных пунктов (далее – негативное воздействие). Негативное воздействие происходит в результате размыва защитных дамб, в результате чего в некоторых населенных пунктах возникает угроза частичного разрушения жилых и промышленных сооружений.
Для обеспечения безопасности населения, предупреждения и снижения ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод необходимо проведение капитального ремонта, реконструкций и строительства гидротехнических сооружений.
Реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций представляют находящиеся в аварийном и предаварийном состоянии гидротехнические сооружения– Нижний пруд на р.Большая Коя, Верхний пруд на р. Большая Коя(пос.Синеборск, ул.Заречная, 1а, пос. Синеборск, ул.Заречная, 43); Плотина(юго-восточная окраина д. Ермолаево, пруд на р. Мокрая, 6,5 км от устья).
Непринятие мер по защите населенных пунктов и объектов экономики от вредного воздействия вод, повышению безопасности гидротехнических сооружений может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций (особенно при прорывах напорного фронта дамб) и возможному материальному ущербу, исчисляемому в миллиардах рублей.
Для обеспечения безопасности населения, предупреждения и снижения ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод, подпрограммой предусмотрено финансирование работ по капитальному ремонту потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии и представляющих наибольшую опасность в период прохождения паводка.
В результате реализации мероприятий подпрограммы за период 2026 – 2030 годов планируется привести 100% гидротехнических сооружения в надлежащее техническое состояние, к гарантированному обеспечению защиты населения и территории от последствий, возникающих при разрушении дамб (общее количество жителей, проживающих на территории Шушенского муниципального округа, подверженных негативному воздействию вод 18900 человек, количество проживающих на территории округа  человек составляет  57,4%).
В результате проведения таких мероприятий улучшится экологическое состояние водных объектов, являющееся важнейшим условием достижения высоких стандартов жизни населения, создания комфортных условий и обеспечения интересов будущих поколений жителей региона.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является защита населения и территории округа от вредного воздействия поверхностных вод, сохранение водных объектов.
Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить выполнение следующих задач и мероприятий:
Задача № 1 – Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Шушенского муниципального округа, находящиеся в аварийном и предаварийном состоянии;
Задача № 2 – Подготовка документов на эксплуатацию ГТС.
Задача № 2 решается следующими мероприятиями:
мероприятие № 1 – Обучение специалистов для осуществления обслуживания гидротехнических сооружений – 4 человека;
мероприятие № 2 – Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии гидротехнического сооружения (ст.15 ФЗ-117) – 8 шт.;
мероприятие № 3 – Составление паспорта ГТС – 1 шт.;
мероприятие № 4 – Составление декларации безопасности ГТС (документ, в котором обосновывается безопасность гидротехнического сооружения и определяются меры по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения с учетом его класса) – 8 шт.;
мероприятие № 5 – Регистрация ГТС в Российском регистре гидротехнических сооружений (регистрирует собственник ГТС) – 8 шт.;
мероприятие № 6 – Разработка общих правил и инструкции по эксплуатации ГТС – 7 шт.;
мероприятие № 7 – Разработка критериев безопасности ГТС – 8 шт.;
мероприятие № 8 – Разработка мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий ЧС в результате аварии на ГТС; 
мероприятие № 9 – Разработка мероприятий по обеспечению и повышению безопасности эксплуатации ГТС;
мероприятие № 10 – Разработка расчета вероятного вреда в результате аварий ГТС.
Значительные объемы и необходимая последовательность работ предполагают осуществление системы масштабных и взаимосвязанных мероприятий в рамках настоящей подпрограммы.
Целевыми индикаторами результативности программы являются:
- процент ГТС, приведенных в нормативное состояние, к общему количеству ГТС в округе 100%.
Целевые показатели подпрограммы:
- протяженность береговой линии водных объектов всего 34,47 км, защищенной от негативного воздействия вод с 2026 года (17,2 км) увеличится до 34,47 км в 2030 году.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1 Организация реализации подпрограммы возлагается на администрацию Шушенского муниципального округа отдела ГО ЧС.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого бюджетов  и бюджета округа.
[bookmark: Par475]Выполнение подпрограммных мероприятий будут производиться последовательно с 2026 года и их окончанием в 2030 году. Проведение мероприятий в комплексе позволит поэтапно решить поставленные задачи. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Шушенского муниципального округа.
 Для предоставления субсидий на мероприятия по разработке ПСД на капитальный ремонт ГТС необходимы следующие документы:
1) заявка;
2) копию справки Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (либо справку о введении ЧС муниципальным образованием) 
об установлении режима чрезвычайной ситуации и нанесенном ущербе 
в случае введения чрезвычайной ситуации в результате аварии ГТС 
за последние 15 лет, предшествующих году подачи заявки;
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о регистрации права собственности муниципального образования 
на ГТС либо копию свидетельства о государственной регистрации права муниципального образования на ГТС (дата выписки должна быть 
не ранее 6 месяцев до дня подачи заявки);
4) гарантийное письмо главы муниципального образования Красноярского края об обеспечении софинансирования расходов на разработку ПСД на капитальный ремонт ГТС;
[bookmark: _Hlk59554114]5) пояснительную записку с обоснованием необходимости выполнения мероприятия по разработке ПСД на капитальный ремонт ГТС, в том числе сведения о состоянии ГТС, численности населения, попадающего в зону негативного воздействия поверхностных вод, стоимость разработки ПСД;
[bookmark: Par41]6) акт обследования, подтверждающий наличие дефектов ГТС 
(далее – Акт);
7) сведения о проводимых на ГТС ремонтах текущего и капитального характера за последние 15 лет, предшествующих году подачи заявки, которые сопровождаются схемой и описанием работ;
8) картографический материал территории размещения ГТС масштаба 
не менее 1:10 000 с указанием ГТС, в отношении которого планируется мероприятие по разработке ПСД на капитальный ремонт;
9) цветные фотоматериалы с указанием дефектов, отраженных 
в Акте (не менее 5 шт.);
[bookmark: Par45]10) ведомость дефектов и повреждений ГТС;
[bookmark: Par46]11) копии неисполненных предписаний  Енисейского управления Ростехнадзора, касающихся нормативного состояния содержания ГТС 
(при наличии);
[bookmark: Par47]12) расчет экономической эффективности мероприятия по капитальному ремонту ГТС;
[bookmark: _Hlk59554556]13) справку о начисленном износе ГТС, подлежащего капитальному ремонту, составленную на основании бухгалтерской отчетности организаций, на балансе которых находится ГТС, по состоянию на 1 января года получения субсидии на разработку ПСД на капитальный ремонт ГТС;
14) технический план (технический паспорт или кадастровый паспорт либо иной документ, содержащий описание ГТС), выданный в установленном законодательством порядке;
15) информацию о наличии поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Губернатора Красноярского края и первого заместителя Губернатора Красноярского края – председателя Правительства Красноярского края на проведение мероприятий 
в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства ГТС;
16) гарантийное письмо главы муниципального образования Красноярского края об обеспечении проведения централизованных закупок товаров, работ, услуг агентством государственного заказа Красноярского края;
17) не менее трех коммерческих предложений, подтверждающих заявленную в пояснительной записке потребность в финансировании, необходимую для реализации мероприятия по разработке ПСД на капитальный ремонт ГТС. 
Субсидии предоставляются бюджету Шушенского муниципального округа на основании соглашения.
Для перечисления субсидии получатель субсидии представляет в Министерство следующие документы:
- выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании расходов в установленном размере от суммы субсидии;
-   копию муниципального контракта (договора);
- копии документов, подтверждающих заключение соответствующих государственных(муниципальных) контрактов (договоров) в соответствии с действующим законодательством;
-   копию сметной части утвержденной проектной документации;
- копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
-  копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) для строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) – для иных работ (услуг);
- копии платежных документов, подтверждающих софинансирование оплаты муниципальным образованием Шушенский муниципальный округ работ (услуг) за счет средств местного бюджета.
Копии документов представляются надлежащим образом заверенными уполномоченным органом местного самоуправления.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае нецелевого использования средств субсидий данные субсидии подлежат возврату в краевой бюджет.
2.3.3 Выбор исполнителей по данному мероприятию приложения № 1 к программе осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных  нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель подпрограммы  осуществляет:
- отбор исполнителей мероприятий подпрограммы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных  нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- мониторинг реализации мероприятий и оценку результативности;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за реализацией подпрограммы;
- координацию исполнения подпрограммных мероприятий;
- контроль за целевым использованием средств бюджета.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социальная эффективность мероприятий подпрограммы заключается в сокращении аварийных гидротехнических сооружений благодаря:
- проведению капитального ремонта гидротехнических сооружений.
Экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы проявится через полученные социальные результаты, такие как:
- процент количества гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние, к количеству гидротехнических сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии – 100%.
После проведения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений повысится уровень безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений. Улучшится состояние гидротехнических сооружений. Снизится социальная напряженность населения.
Критериями достижения планируемого результата программы по годам являются:
на I этапе – 2026-2027 год:
проведение капитального ремонта на 2 ГТС, (1 переходящий на 2026 – 2027 годы);
на II этапе – 2028-2029 год:
проведение капитального ремонта на 2 гидротехнических сооружениях (1 переходящий объект на 2027-2028 годы);
на III этапе – 2029-2030 годы 
проведение капитального ремонта на 1 ГТС, завершение работ.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и бюджета округа  в 2026 – 2030 годах.
Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2026 – 2028 годы указано в приложении № 2 к подпрограмме.




Приложение № 1 к подпрограмме «Использование и охрана водных ресурсов»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы

	№
п/п
	Цель, целевые индикаторы 
	Единица измерения
	Источник информации
	Текущий финансовый год
	Очередной финансовый год
	1-й год планового периода
	2 -й год планового периода

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	Цель подпрограммы: Защита населения и территории Шушенского муниципального округа от вредного воздействия поверхностных вод, сохранение водных объектов.

	1
	Целевой индикатор:
процент ГТС, приведенных в нормативное состояние, к общему количеству ГТС в округе. 
	%
	Ведомственная отчетность
	7
	70
	70
	70

	2
	Целевой показатель: протяженность береговой линии водных объектов, защищенной от негативного воздействия вод 
	км
	Ведомственная отчетность
	7
	30,4
	30,4
	30,4
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Приложение № 2 
к подпрограмме «Использование и охрана водных ресурсов»

Перечень мероприятий подпрограммы

	Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
	ГРБС
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.), годы
	Ожидаемый результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Отчетный/ текущий финансовый год 2025
	Очередной финансовый год 
2026
	1-йгод планового периода 2027
	2-йгод планового периода 2028
	Итого за период
	

	
	Цель подпрограммы: Защита населения и территории Шушенского муниципального округа от вредного воздействия поверхностных вод, сохранение водных объектов;

	
	Задача № 2. Подготовка документов на эксплуатацию ГТС.

	Мероприятие 1 Расходы на мероприятие по эксплуатации и обслуживанию гидротехнического сооружения, обеспечению его безопасности, а также работы по предотвращению и ликвидации последствий аварий гидротехнического сооружения
	Администрация Шушенского муниципального округа
	900
	0406
	1210092820
	244
	0,000
	500,000
	500,000
	500,000
	1500,000
	

	Мероприятие 2 Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии гидротехнического сооружения (ст.15 ФЗ-117)
	Администрация Шушенского муниципального округа
	900
	0406
	1210091270
	244
	0,000
	390,000
	390,000
	390,000
	1170,000
	

	Итого по  подпрограмме
	
	
	
	
	
	0,000
	890,000
	890,000
	890,000
	2670,000
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Приложение №    4 к муниципальной программе Шушенского муниципального округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»

Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Шушенского муниципального округа».
1. Паспорт подпрограммы
	Наименование 
подпрограммы
	«Обращение с отходами на территории Шушенского муниципального округа» (далее – подпрограмма)

	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
	«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»

	Исполнитель подпрограммы 
	Администрация Шушенского муниципального округа (Отдел благоустройства, ЖКХ и дорожной деятельности


	ГРБС
	Администрация Шушенского муниципального округа

	Цель подпрограммы
	Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия при размещении отходов потребления на окружающую среду и здоровье населения Шушенского муниципального округа.

	Задачи 
подпрограммы
	Задача № 1. Организация сбора отходов в населенных пунктах округа.
Задача № 2. Проведение субботников на территории населенных пунктов округа.
Задача № 3. Информационное обеспечение в области обращения с отходами.
Задача № 4. Ликвидация несанкционированных свалок ТКО и рекультивация земель на территории населенных пунктов округа.
Задача № 5. Выполнение кадастровых работ по оформлению земельных участков под площадки временного накопления твердых коммунальных отходов.
Задача № 6. Исполнение полномочий согласно пункта 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части участия в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории соответствующих муниципальных округов.

	Целевые индикаторы
	Доля населения Шушенского муниципального округа, обеспеченного санкционированными местами размещения твердых бытовых отходов, в 2030 году – 100 %.
Информация о целевых индикаторах по годам реализации подпрограммы представлена в приложении № 1 к подпрограмме.

	Сроки реализации подпрограммы
	2026 – 2030 годы


	Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы на 2026 – 2028 годы составляет 5115,065 тыс. рублей :
в 2026 году – 3032,930 тыс. рублей, в том числе:
0,000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 
3032,930 тыс. рублей – за счет средств бюджета округа.
 в 2027 году – 1704,870 тыс. рублей, в том числе:
0,000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 
1704,870 тыс. рублей – за счет средств бюджета округа.
в 2028 году – 377,265 тыс. рублей, в том числе:
0,000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 
377,265 тыс. рублей – за счет средств бюджета округа.

	Система организации контроля за исполнением подпрограммы 
	Администрация Шушенского муниципального округа


2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общеокружной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
  Проблема накопления отходов обостряется в Шушенском муниципальном округе с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Количество отходов, образующихся на территории округа, составляет около 11,231 тыс. тонн в год. Санкционированные места размещения твердых коммунальных отходов в Шушенском муниципальном округе отсутствуют.                                                                                                                                                                        
  С 2019 года на основании Федерального Закона №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Шушенского муниципального округа, обеспечивается региональным оператором. 
С 1 мая  2024 года на территории Шушенского муниципального округа региональным оператором по сбору и утилизации ТКО является – ООО "РОСТтех". Работа регионального оператора по сбору и вывозу ТКО осуществляется на территории Шушенского муниципального округа во всех населенных пунктах.
Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов на территории Шушенского муниципального округа большей частью были организованы более 30 лет назад и являются «исторически» сложившимися местами размещения ТКО.
Общая площадь земель, занятых под несанкционированными свалками размещения отходов на территории округ, составляет 18,10 га.
Сложившаяся ситуация в области обращения с ТКО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории Шушенского муниципального округа.
Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы обусловливает необходимость реализации комплексного подхода к ее решению.
Комплекс мероприятий по обращению с отходами в дальнейшем позволит обеспечить централизованной системой обращения с коммунальными отходами, обеспечить рекультивацию и ликвидацию несанкционированных свалок на площади 18,10 га с общим объемом накопленных ТКО около 594,000 тыс. м3.
Промежуточный экологический результат реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода.
Промежуточный социально-экономический результат реализации мероприятий подпрограммы заключается в:
- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления Шушенского муниципального округа, повышении эффективности их деятельности и повышении качества муниципальных услуг;
- снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий коммунальными отходами;
             - повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;
- развитие туристического и рекреационного потенциала Шушенского муниципального округа неразрывно связано с улучшением экологической обстановки. Проведение целенаправленных мероприятий в туристических и рекреационных зонах, направленных на достижение экологической чистоты, является необходимым условием повышения их привлекательности и конкурентоспособности на туристическом рынке. Чистая окружающая среда – ключевой фактор для привлечения туристов, в особенности тех, кто отдает предпочтение экологическому туризму.
Конечный социально-экономический результат реализации мероприятий подпрограммы заключается в улучшении качества жизни населения Шушенского муниципального округа за счет создания объектов инфраструктуры по сбору ТКО.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы  является снижение негативного воздействия при размещении отходов потребления на окружающую среду и здоровье населения Шушенского муниципального округа. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
Задача № 1. Организация сбора отходов в населенных пунктах округа:
Мероприятие  1. Создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления ТКО, в том числе закупка контейнеров для накопления ТКО (в том числе из резерва).
[bookmark: _Hlk84919538]Мероприятие 2. Проведение необходимых обследований объектов накопленного вреда окружающей среде.
[bookmark: _Hlk84931252]Мероприятие 3. Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах.
Задача № 2. Проведение субботников на территории населенных пунктов округа:
Мероприятие 1. Проведение субботников – ликвидация мелких несанкционированных свалок в период благоустройства территории (весенне-летний период).
Задача № 3. Информационное обеспечение в области обращения с отходами:
Мероприятие   1. Проведение классных (экологических) часов в школах по вопросам/проблемам обращения с отходами.
Мероприятие 2. Публикация информационного материала в СМИ «Обращение с отходами».
[bookmark: _Hlk84931717]Задача № 4. Ликвидация несанкционированных свалок ТКО и рекультивация земель на территории населенных пунктов округа:
Задача № 5. Выполнение кадастровых работ по оформлению земельных участков под площадки временного накопления твердых коммунальных отходов 
[bookmark: _Hlk84931654]Мероприятие 1. Подготовка первичной документации по земельным участкам
Мероприятие 2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
Задача № 6. Исполнение полномочий согласно пункта 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части участия в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Шушенского муниципального округа.
Мероприятие 1. Расходы на осуществление передаваемых полномочий в части участия в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов Шушенского муниципального округа.
Срок реализации подпрограммы 2026 – 2030 год.
При выборе программных мероприятий  с 2025 года учитывалось обострение проблемы отсутствия эффективной системы управления в области обращения с отходами.
           При выборе программных мероприятий 2026 -2030 года учитывалось следующее:
- отсутствие обоснованной системы организации деятельности по обращению с отходами на территории Шушенского муниципального округа;
- накопление отходов потребления производится с нарушением санитарного законодательства,
-концентрация большого количества отходов потребления в течение длительного промежутка времени в связи с замедленными процессами деструкции.
Таким образом, значительные объемы и необходимая последовательность работ предполагают осуществление системы масштабных и взаимосвязанных мероприятий в рамках настоящей подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь поставленную цель, создать централизованную систему сбора и транспортировки ТКО, исключить несанкционированное размещение ТКО, тем самым снизить риск загрязнения окружающей среды, повысить экологическую культуру населения в области обращения с ТКО и минимизировать воздействие отходов на экологическую систему.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в рамках муниципальной программы Шушенского  муниципального округа
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1 Организация реализации подпрограммы возлагается на Администрацию Шушенского муниципального округа.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета  и бюджета округа. 
Выполнение подпрограммных мероприятий предусмотрено на 2026 – 2030 годы. Проведение мероприятий в комплексе позволит поэтапно решить поставленные задачи. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Шушенского муниципального округа.
2.3.2. Предоставление средств субсидии из краевого бюджета на финансирование расходов по мероприятиям подпрограммы осуществляется при условии:
- софинансирования муниципальным образованием из местного бюджета расходов по мероприятиям подпрограммы в установленном размере от суммы субсидии, предоставляемой из краевого бюджета.
Субсидии предоставляются бюджету Шушенского муниципального округа на основании соглашения.
Для перечисления субсидии получатель субсидии представляет в Министерство следующие документы:
1) выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие 
муниципального образования в финансировании расходов на приобретение контейнерного оборудования, строительство контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок и рекультивацию земель в  установленном размере от суммы субсидии, предоставляемой из краевого бюджета;
2) копию муниципального правового акта об утверждении соответствующей муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по организации (строительству) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования;
3) копии муниципальных контрактов (договоров) на поставку контейнерного оборудования и (или) проведение работ по организации (строительству) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
4) копии актов выполненных работ, счет-фактур по муниципальным контрактам (договорам), указанным в подпункте 3 настоящего пункта;
5) копии платежных документов, подтверждающих оплату поставленного контейнерного оборудования и (или) выполненных работ по организации (строительству) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов за счет средств местного бюджета.
Копии документов заверяются главой муниципального образования Красноярского края (руководителем администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств предоставленных субсидий, а также за недостоверность сведений, представляемых в Министерство, возлагается на администрацию Шушенского муниципального округа.
В случае нецелевого использования средств субсидий данные субсидии подлежат возврату в краевой бюджет.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Администрация Шушенского муниципального округа осуществляет:
- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
- контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- оценку эффективности реализации подпрограммы.
- контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования средств краевого бюджета.
Отчеты о реализации подпрограммы, представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел экономического развития и муниципального заказа и финансовое управление администрации Шушенского муниципального округа. 
2.4.2. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета округа осуществляет Администрация Шушенского муниципального округа.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации программных мероприятий в 2026 – 2030 годах ожидается достижение следующих результатов:
- Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования;
- ликвидация мелких несанкционированных свалок в весенне-летний период благоустройства территории за счет проведения субботников –  5 свалок;
- проведение 8 классных (экологических) часов в школах по вопросам/проблемам обращения с отходами;
- публикация статей информационного материала в СМИ «Обращение с отходами»;
В результате реализации мероприятий программы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий программы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода не менее чем на 5,855 тыс. т в год;
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий программы заключается в:
- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса местного самоуправления Шушенского муниципального округа, повышении эффективности их деятельности и повышением качества муниципальных услуг;
- снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий коммунальными отходами;
- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;
- улучшении качества жизни населения Шушенского муниципального округа за счет создания объектов инфраструктуры по сбору ТКО, что позволит 30 тыс. человек получить современную услугу в области обращения с отходами;
- развитии туристического и рекреационного потенциала Шушенского муниципального округа.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета округа.
Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2026 – 2028 годы указано в приложении № 2 к подпрограмме.

	Приложение № 1 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории Шушенского муниципального округа»



Перечень целевых индикаторов подпрограммы

	№ п/п
	Цель, целевые индикаторы
	Единица измерения
	Источник информации
	Текущий финансовый год 2025
	Очередной финансовый год 2026
	Первый год планового периода 2027
	Второй год планового периода 2028

	
Цель: снижение негативного воздействия при размещении отходов потребления на окружающую среду и здоровье населения Шушенского муниципального округа.
	

	1.
	Количество приобретенного контейнерного оборудования для сбора ТКО от населения 
	шт.
	Расчетные данные
	0
	0
	0
	0

	2.
	Количество построенных площадок под контейнеры 
	шт.
	Расчетные данные
	0
	0
	0
	0

	3.
	Ликвидация несанкционированных свалок ТКО и рекультивация земель на территории населенных пунктов округа
	шт.
	Расчетные данные
	0
	0
	0
	0

	4.
	Строительство (реконструкция) объектов размещения отходов. 
	шт.
	Расчетные данные
	0
	4
	2
	0




Начальник отдела благоустройства, ЖКХ
и дорожной деятельности                                                                                                                              Н.Н. Каштункова









Приложение № 2
к подпрограмме «Обращение с отходами на территории Шушенского муниципального округа»

Перечень мероприятий подпрограммы

	Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
	ГРБС
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.), годы
	Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Отчетный/ текущий финансовый год 2025
	Очередной финансовый год 2026
	1-й год планового периода 2027
	2-йгод планового периода
2028
	Итого за период
	

	Цель: снижение негативного воздействия при размещении отходов потребления на окружающую среду и здоровье населения Шушенского муниципального округа

	Задача № 1. Организация сбора и вывоза отходов:
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.  
Создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления ТКО, в том числе закупка контейнеров для накопления ТКО (в том числе из резерва) 
	






Администрация Шушенского муниципального округа
	900
	0605
	1220091940
	244
	0,000
	2655,630
	1327,570
	0,000
	3983,200
	

	Мероприятие 2. 
Проведение необходимых обследований объектов накопленного вреда окружающей среде.
	
	900
	0605
	1220091930
	244
	0,000
	265,000
	265,000
	264,965
	794,965
	

	Мероприятие 3.
Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах
	
	900
	0605
	1220092360
	244
	0,000
	22,3000
	22,300
	22,300
	66,900
	

	Мероприятие 4.
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Обращение с отходами на территории Шушенского муниципального округа»

	
	900
	0603
	12200S6900
	244
	0,000
	90,000
	90,000
	90,000
	270,000
	

	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	
	0,000
	3032,930
	1704,870
	377,265
	5115,065
	



Начальник отдела благоустройства, ЖКХ
и дорожной деятельности                                                                                                                                                              Н.Н. Каштункова





Приложение № 5 к муниципальной программе Шушенского муниципального округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»


ОТДЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца»

	Наименование отдельного мероприятия
	Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца

	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуются отдельные мероприятия
	Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов

	Сроки реализации отдельного мероприятия
	2026-2030 года

	Цель реализации отдельного мероприятия
	Предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Шушенского муниципального округа (МКУ «Земля и имущество»), Администрация Шушенского муниципального округа (МКУ «Чистый поселок») с апреля 2026 года

	Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, перечень показателей результативности
	Сокращение численности безнадзорных и бездомных животных, снижение случаев заболеваемости бешенством среди животных и людей, уменьшение случаев укусов людей


	Информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период
	Общий объем финансирования мероприятия за период 2026– 2028 годов составляет 3193,000 тыс. рублей, в том числе:
2026 год – 1458,000 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей,
краевой бюджет – 1458,000 тыс. рублей,
бюджет округа – 0,000 тыс. рублей
2027 год – 867,900 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей,
краевой бюджет –867,900 тыс. рублей,
бюджет округа – 0,000 тыс. рублей
2028 год – 867,900 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей,
краевой бюджет –867,900 тыс. рублей,
бюджет округа – 0,000 тыс. рублей


Мероприятие реализуется в целях:
предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев;
предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
гуманного отношения к животным без владельцев;
предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;
оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;
возврата потерявшихся животных их владельцам.
Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев включают в себя:
1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в пункты временного содержания;
2) осмотр поступивших в пункт временного содержания животных без владельцев;
3) освидетельствование животных без владельцев на предмет наличия (отсутствия) у них немотивированной агрессивности;
4) содержание животных без владельцев в пунктах временного содержания, в том числе их кормление;
5) карантинирование животных без владельцев в течение десяти дней со дня поступления в пункт временного содержания;
6) вакцинация, стерилизация, маркирование животных без владельцев, поступивших в пункт временного содержания;
7) возврат потерявшихся животных их владельцам;
8) передача животных без владельцев новым владельцам, которые обратились в пункты временного содержания;
9) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания, за исключением мест, на которые в соответствии с решениями органов местного самоуправления в Красноярском крае запрещено возвращать животных без владельцев;
10) умерщвление животных без владельцев в пунктах временного содержания в случаях необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленного специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, наличия документально подтвержденного факта нападения конкретного животного на человека, установления признаков немотивированной агрессивности у животного, установления признаков особо опасных болезней или если животное является носителем возбудителя таких болезней.
Мероприятия реализуются на основании  Федерального закона от 27 декабря 2018 г. №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Закона Красноярского края от 13.06.2013 г. № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», Постановления Правительства Красноярского края от 24.12.2019 №751-п «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красноярского края», Постановления Правительства Красноярского края от 25.11.2025 №1071-п «Об установлении Порядка организации деятельности пунктов временного содержания животных без владельцев на территории Красноярского края».
Финансирование отдельного мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществляется за счет средств краевого бюджета в форме субвенций бюджету Муниципального образования Шушенский муниципальный округ, предусмотренных законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию Закона края от 13.06.2013 г. №4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». 
Реализация отдельного мероприятия, предусмотренного настоящим пунктом, осуществляется Администрацией Шушенского муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Основные понятия, используемые при реализации мероприятий
[bookmark: sub_31]1) владелец животного (далее также - владелец) - физическое лицо или юридическое лицо, которым животное принадлежит на праве собственности или ином законном основании;
[bookmark: sub_32]2) деятельность по обращению с животными без владельцев - деятельность, включающая в себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные мероприятия, предусмотренные настоящим Федеральным законом;
[bookmark: sub_33]3) дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи (далее также - дикие животные в неволе), - дикие животные, изъятые из среды их обитания (в том числе ввезенные на территорию Российской Федерации из других государств), потомство таких животных (в том числе их гибриды);
[bookmark: sub_34]4) домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца - физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы;
[bookmark: sub_35]5) жестокое обращение с животным - обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии;
[bookmark: sub_36]6) животное без владельца - животное, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен;
[bookmark: sub_37]7) использование животных в культурно-зрелищных целях - использование животных при осуществлении деятельности в области культуры, отдыха и развлечений (в том числе в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах), на выставках животных, в спортивных соревнованиях, в процессе производства рекламы, при создании произведений кинематографии, для производства фото- и видеопродукции, на телевидении, в просветительской деятельности, в целях демонстрации (в том числе в местах розничной торговли, местах оказания услуг общественного питания);
[bookmark: sub_38]8) место содержания животного - используемые владельцем животного здание, строение, сооружение, помещение или территория, где животное содержится большую часть времени в течение суток;
[bookmark: sub_39]9) обращение с животными - содержание, использование (применение) животных, осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев и осуществление иной деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом, а также совершение других действий в отношении животных, которые оказывают влияние на их жизнь и здоровье;
[bookmark: sub_310]10) потенциально опасные собаки - собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации;
[bookmark: sub_311]11) служебные животные - животные, специально подготовленные и используемые (применяемые) в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и иных объектов, а также в иных целях, установленных законодательством Российской Федерации;
12) условия неволи - искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных мест и при которых полное жизнеобеспечение животных зависит от человека.
Основные принципы обращения с животными
Обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности:
[bookmark: sub_41]1) отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания;
[bookmark: sub_42]2) ответственность человека за судьбу животного;
[bookmark: sub_43]3) воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным;
4) научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства.
Учет животных без владельцев, отловленных и транспортированных в пункты временного содержания, животных без владельцев, возвращенных на прежние места обитания, производится исполнителями мероприятий путем оформления карточки учета животного без владельца на бумажном и электронных носителях.



Приложение №1
к отдельному мероприятию «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца»
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
	N п/п
	Цель, показатели результативности
	Единица измерения
	Источник информации
	Годы реализации программы

	
	
	
	
	Текущий финансовый 2025 год
	очередной финансовый 2026год
	1-й год планового периода 2027 год
	2-й год планового периода 2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Отдельное мероприятие: «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца»

	
	Цель реализации отдельного мероприятия: предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев

	
	Показатели результативности:
	
	
	
	
	
	

	
	1-й: сокращение численности безнадзорных и бездомных животных 
	%
	МКУ «Чистый поселок»
	0
	60
	60
	60

	
	2-й: уменьшение случаев укусов людей
	%
	МКУ « Чистый поселок»
	0
	70
	70
	70




Начальник  отдела благоустройства, ЖКХ
и дорожной деятельности                                                                                                                                                              Н.Н. Каштункова
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